#G0

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 января 2007 года N 01

О порядке осуществления государственного строительного надзора на территории Московской области

В соответствии с #M12293 0 901919338 0 0 0 0 0 0 0 2193893044Градостроительным кодексом РФ N 190-ФЗ от 29.12.2004 года#S, #M12291 901967210постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 года N 54#S, #M12293 1 902020319 0 0 0 0 0 0 0 240149787Федеральным законом от 18.12.2006 года N 232-ФЗ#S, #M12291 901957069постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 года N 698#S, #M12293 2 902011687 0 0 0 0 0 0 0 945704156приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 октября 2006 года N 121#S:

1. Считать с 1 января 2007 года не подлежащими государственному строительному надзору объекты капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, проектная документация и результаты инженерных изысканий которых не подлежат государственной экспертизе в соответствии с частью 2 #M12293 3 901919338 0 0 0 0 0 0 0 1111510559статьи 49 Градостроительного кодекса РФ#S.

В отношении указанных объектов не требуется оформление заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации в соответствии с пунктом 9 части 3 #M12293 4 901919338 0 0 0 0 0 0 0 1998794207статьи 55 Градостроительного кодекса РФ#S.

2. В отношении объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта подлежащих государственному строительному надзору в соответствии с требованиями #M12293 5 901919338 0 0 0 0 0 0 0 2279482694статьи 54 Градостроительного кодекса РФ#S, в том числе переходящим строительством на 2007 года, установить следующий порядок взаимодействия Главгосстройнадзора Московской области с участниками строительного процесса и оформления результатов проверок соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации по окончании этапов строительства, итоговой проверки, а так же порядок оформления и выдачи заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации:

2.1. Застройщик или заказчик, руководствуясь требованиями п.5 #M12293 6 901919338 0 0 0 0 0 0 0 3329317576ст.52 Градостроительного кодекса РФ#S, заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства направляет в территориальный отдел органа Главгосстройнадзора Московской области извещение о начале таких работ (#M12293 7 819057708 0 0 0 0 0 0 0 3180106498приложение 1#S).

2.2. Территориальный отдел Главгосстройнадзора Московской области в течении семи рабочих дней на основании представленных документов формирует дело объекта капитального строительства, а также на основании проекта организации строительства вырабатывает совместно с заказчиком программу проверок объекта капитального строительства (#M12293 8 819057708 0 0 0 0 0 0 0 3805946506приложение 2#S).

Копия программы проверок объекта капитального строительства направляется застройщику или заказчику, а так же лицу осуществляющему строительство.

2.3. По поднадзорным объектам капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, начатым строительством до утверждения #M12291 901967210постановлением Правительства РФ от 1 февраля 2006 года N 54#S регламента поэтапности проверок, территориальным отделом Главгосстройнадзора Московской области в срок до 1 июня 2007 года должны быть сформированы программы осуществления проверок.

2.4. Проверки проводятся должностным лицом Главгосстройнадзора Московской области в следующих случаях:

а) наступления сроков завершения работ, которые подлежат проверке в соответствии с программой осуществления проверок;

б) получения извещения от лица, осуществляющего строительство, о завершении работ, которые подлежат проверке, если срок окончания таких работ не совпадает со сроками, указанными в программе осуществления проверок;

в) получения извещения от лица, осуществляющего строительство о случаях возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства;

г) получения обращений физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам, относящимся к осуществлению государственного строительного надзора;

2.5. В соответствии с программой проверок лицо осуществляющее строительство направляет в территориальный отдел Главгосстройнадзора Московской области извещение о сроках окончания этапа строительства, реконструкции, капитального ремонта поднадзорного объекта (#M12293 0 819057708 0 0 0 0 0 0 0 3389425616приложение 3#S).

Извещение направляется в срок не менее чем за 10 рабочих дней до даты окончания соответствующего этапа, с указанием его наименования и даты окончания работ.

2.6. Необходимость направления извещения о сроках окончания этапа строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов указанных в п.2.3 настоящего распоряжения и проведение последующей проверки Главгосстройнадзором Московской области, определяется по фактически выполненным объемам работ на дату формирования программы проверок.

2.7. Территориальный отдел Главгосстройнадзора Московской области при получении от лица осуществляющего строительство извещения о сроках окончания этапа строительства, реконструкции, капитального ремонта поднадзорного объекта, в течение 5 рабочих дней до даты окончания работ, но не позднее чем за 3 рабочих дня (до момента начала проверки), уведомляет лицо осуществляющее строительство о проведении проверки посредством телефонной, факсимильной, электронной связи или вручает уполномоченному представителю лица осуществляющего строительство уведомление о проверке (#M12293 1 819057708 0 0 0 0 0 0 0 1270354995приложение 4#S)

В уведомлении отражаются сведения о дате проведения проверки (не более суток с даты окончания работ по этапу), предмете проверки, иные сведения необходимые для осуществления проверки.

Необходимость уведомления лица осуществляющего строительство о проведении проверки, предусмотренная настоящим пунктом, не распространяется на случаи проведения проверок, вызванных аварийными ситуациями на объекте капитального строительства и иными обстоятельствами чрезвычайного характера.

2.8. При осуществлении проверки сотрудник территориального отдела Главгосстройнадзора Московской области выборочно проверяет у лица осуществляющего строительство:

наличие проектной документации на проверяемый этап строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства;

соответствие выполненных (на проверяемый этап) работ требованиям проектной документации и технических регламентов;

правильность ведения строительного контроля.

2.9. Окончание проверок соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации соответствующих этапов отражается в Акте проверки, в общем журнале работ и в деле объекта (в программе проверок). При выявлении нарушений оформляется Акт проверки (#M12293 0 819057708 0 0 0 0 0 0 0 1513559140приложение 5#S), который подшивается в дело объекта.

2.10. После окончания работ по соответствующему этапу строительства, лицо, осуществляющее строительство, делает отметку об этом в общем и специальных журналах работ.

В соответствии с пунктом 6 #M12293 1 901919338 0 0 0 0 0 0 0 3329317576статьи 52  Градостроительного кодекса РФ#S, до начала работ по следующему этапу строительства реконструкции, капитального ремонта заказчик, при наличии предписания Главгосстройнадзора Московской области об устранении нарушений требований технических регламентов и проектной документации по выполненным работам (#M12293 2 819057708 0 0 0 0 0 0 0 1280644157приложение 6#S), направляет в территориальный отдел Главгосстройнадзора Московской области извещение об устранении выявленных нарушений (#M12293 3 819057708 0 0 0 0 0 0 0 370431924приложение 7#S).

2.11. В случае возникновения аварийной ситуации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, лицо осуществляющее строительство в течение суток направляет в территориальный отдел Главгосстройнадзора Московской области извещение о возникновении аварийной ситуации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства (#M12293 4 819057708 0 0 0 0 0 0 0 508564067приложение 8#S).

2.12. Главгосстройнадзор Московской области вправе провести внеплановую проверку соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации в период осуществления работ по соответствующему этапу в целях выборочной оценки освидетельствования выполняемых работ и конструкций. При проведении внеплановой проверки сотрудник государственного строительного надзора Московской области заблаговременно извещает лицо, осуществляющее строительство, о дате проведения проверки.

2.13. После окончания строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, заказчик или застройщик направляет в территориальный отдел Главгосстройнадзора Московской области извещение об окончании строительства объекта (#M12293 0 819057708 0 0 0 0 0 0 0 2089036522приложение 9#S).

Извещение об окончании строительства объекта направляется в срок не менее чем за 10 рабочих дней до даты окончания заключительного этапа, с указанием даты окончания работ.

2.14. После получения извещения согласно п.2.13, Главгосстройнадзор Московской области в порядке п.2.7 настоящего распоряжения осуществляет итоговую проверку, по результатам которой оформляется акт итоговой проверки соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации (#M12293 1 819057708 0 0 0 0 0 0 0 1505631234приложение 10#S).

2.15. После устранения всех замечаний (при их наличии), отраженных в акте итоговой проверки, заказчик или застройщик направляет в территориальный отдел Главгосстройнадзора Московской области заявление о выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации (#M12293 2 819057708 0 0 0 0 0 0 0 2392042793приложение 11#S).

2.16. При получении заявления заказчика (застройщика) с просьбой выдать заключение о соответствии, территориальный отдел Главгосстройнадзора Московской области на основании зафиксированных в деле объекта проверок соответствия выполненных работ (по программе проверок) по окончании этапов строительства и итоговой проверки, выдает заключение о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации (#M12293 3 819057708 0 0 0 0 0 0 0 4241530416приложение 12#S), либо дает мотивированный отказ в выдаче такого заключения (#M12293 4 819057708 0 0 0 0 0 0 0 1742439703приложение 13#S).

Заключение о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, либо мотивированный отказ в выдаче такого заключения, утверждается, установленным порядком, распоряжением Главгосстройнадзора Московской области.

Общий срок рассмотрения заявления и выдача заключения либо мотивированного отказа в выдаче запрашиваемого заключения не должен превышать 10 рабочих дней.

3. Заключение Главгосстройнадзора Московской области о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации (согласно требованиям пункта 9 части 3 #M12293 0 901919338 0 0 0 0 0 0 0 1998794207статьи 55 Градостроительного кодекса РФ#S) прилагается к заявлению о получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, направляемому заказчиком или застройщиком в орган, выдавший разрешение на строительство, к которому в соответствии с требованиями указанной статьи так же прилагаются следующие документы:

правоустанавливающие документы на земельный участок;

градостроительный план земельного участка;

разрешение на строительство;

акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора) (рекомендуемая форма - #M12293 1 819057708 0 0 0 0 0 0 0 2715955418приложение 14#S);

документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство (рекомендуемая форма #M12293 2 819057708 0 0 0 0 0 0 0 595299812приложение 15#S);

документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов индивидуального жилищного строительства (рекомендуемая форма #M12293 3 819057708 0 0 0 0 0 0 0 2288484682приложение 16#S);

документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии). Оформляются по форме эксплуатирующих организаций с учетом требований #M12291 901968253постановления Правительства РФ от 13 февраля 2006 года N 83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения"#S;

схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора). Оформляется в форме исполнительного генерального плана, выполненного на топографической основе в соответствии с требованиями #M12293 4 901700528 0 0 0 0 0 0 0 0ГОСТ 21.508-93 "Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов"#S.

4. При оформлении разрешения на ввод в эксплуатацию объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения, не требуется предоставление заключения о соответствии органа Госстройнадзора Московской области.

5. При принятии решения о выдаче либо отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, органом местного самоуправления не производится осмотр объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, которые поднадзорны Главгосстройнадзору Московской области и в отношении которых указанным органом подготовлено заключение о соответствии

6. Признать утратившими силу распоряжения Главгосархстройнадзора МО от 27.03.06 N 06 и от 20 июня 2006 N 09.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник

Главного управления

Н.В.Чернов

Приложение 1

ИЗВЕЩЕНИЕ

в Государственный строительный надзор по Московской области о начале строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства

| #G0Застройщик /Заказчик/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ,E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации, тел./факс) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извещаю о начале производства строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| которые будут выполнены: в соответствии с утвержденной проектной документацией, техническими регламентами (положением договора подряда N ___________________ от ___________г. об организации строительного контроля в соответствии #M12293 0 1200036460 0 0 0 0 0 0 0 0СНиП 12-01-2004#S), |
| Наименовние объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Район, город, поселок, деревня, улица, номер участка) |
| При этом прилагаю: |
| I. Копию разрешения на строительство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование органа местного самоуправления разрешившего строительство) |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , сроком действия до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (разрешение на строительство N, дата и срок действия) |
| II. Перечень (реестр) чертежей комплекта рабочей документации по проекту строительства (отдельного этапа строительства) |
| а) разработаного: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации, тел./факс) |
|  | , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) утвержденного: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование организации, утвердившей проектную документацию, тел./факс) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г. |  |  |  |  |
| (протоколом, приказом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) авторский надзор будет осуществлять |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование организации, тел./факс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , тел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, Ф.И.О. работника осуществляющий надзор, тел./факс) |
| приказ о назначении ответственного лица N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий. |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование органа выдавшего документ, тел./факс) |
| IV. Общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ: |
|  |  |  |  |  | (перечень журналов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации |
| (наименование органа выдавшего документ, N документа, дата) |
| Также сообщаю: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) выполнение функций заказчика будет осуществлять |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование организации, тел./факс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, Ф.И.О. работника осуществляющего надзор, тел./факс) |  |
| б) технический надзор будет осуществлять |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации, тел./факс) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приказ о назначении ответственного лица N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ,тел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, Ф.И.О. работника осуществляющий надзор, тел./факс) |  |
| в) работы будут производиться подрядным способом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации, тел./факс) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| договор N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от |  |  |  |  |  |  |  |  | г. |  |  |  |  |  |
| приказ о назначении ответственного производителя работ N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , тел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, Ф.И.О. работника, тел./факс) |  |
| При необходимости выполнения отдельных видов работ с привлечением субподрядных организаций, данные работы будут производиться в соответствии с заключенным договором, при наличии права производства данного вида работ. |  |
| г) источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ФБ (Федеральный бюджет), МБ (Местный бюджет) и СС (собственные средства) и др.) |  |
| Таблица N 1 |  |
| Основные проектные показатели объекта |  |
| N п/п |  | Основные показатели объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объекты жилищно гражданского назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объекты производственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Линейно- протяженные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Фундамент (сборный, монолитный, свайный и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Несущий каркас (сборный ж/б, монолитный, каменный, м/к и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Ограждающие конструкции (сборный ж/б, монолитный, каменный, м/к и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Проект (индив., типовой и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Общая площадь здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Производственная площадь здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Площадь встроенно-пристроенных помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Количество этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | этаж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Общая площадь квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Пропускная способность, вместимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Протяженность объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Производительность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Количество рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Строительный объем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Площадь застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Площадь земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Суммарная площадь водной поверхности, длина дорожки (для бассейнов и аквапарков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Пролет (для зданий производственного назначения и складских сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Количество машино-мест подземной парковки (для зданий общественного и административного назначения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Вместимость помещений общественного назначения расположенных в подвальных и цокольных этажах (для зданий общественного и административного назначения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При изменении приведенных данных в настоящем извещении в процессе стротельства, обязуюсь в недельный срок письменно сообщить в соответствующий орган Госстройнадзора Московской области |  |
| Достоверность указанных в извещении сведений подтверждаю. |  |
| " |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройщик /Заказчик/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

| #G0 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (Главгосстройнадзор Московской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер дела ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройщик или заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование застройщика или заказчика, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фамилия, имя, отчество застройщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объект капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование объекта капитального строительства, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Адрес объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (почтовый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или строительный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование работ, подлежащих проверке, определяемых в соответствии с проектом организации строительства | Ориентировочный перечень работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, подлежащих проверке |  |  |  |  | дата проведения проверки |  |  |  |  | Ориентировочные затраты времени на проведение проверки |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |  | Плановая |  |  | Фактическая |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |
| Должность* (заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора) |  |  |  |  |  |  | Личная подпись |  |  |  |  |  | ФИО |  |  |  |
| "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность (заполняется представителем застройщика или заказчика с указанием реквизитов документа, подтверждающего представительство) |  |  |  |  |  |  | Личная подпись |  |  |  |  |  | ФИО |  |  |  |
| Один экземпляр Программы получил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность(заполняется представителем лица, осуществляющего строительство,с указанием реквизитов документа, подтверждающего представительство) |  |  |  |  |  |  |  |  | Личная подпись |  |  |  | ФИО |  |  |  |

Приложение 3

ИЗВЕЩЕНИЕ

о сроках завершения работ (этапа) по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, подлежащих проверке

| #G0N ___________________ |  |  |  | ________________ (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Лицо, осуществляющее строительство __________________________________________________________ (наименование лица, осуществляющего строительство, являющегося юридическим лицом, _______________________________________________________________________________________________ номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, _______________________________________________________________________________________________ почтовые реквизиты, телефон/факс: _______________________________________________________________________________________________ фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство, являющегося физическим лицом, _______________________________________________________________________________________________ паспортные данные, место проживания, телефон/факс) 2. Объект капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта (нужное подчеркнуть): _______________________________________________________________________________________________ (наименование объекта капитального строительства) _______________________________________________________________________________________________ 3. Адрес объекта капитального строительства______________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ (почти вый или строительный) 4. Наименование и дата завершения работ, которые подлежат проверке _______________________________________________________________________________________________ (наименование работ, дата завершения) _______________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |
| __________________ (личная подпись) М.П. | ___________________________ (расшифровкаподписи) | ___________________________________________ (должность лица, подписавшего извещение) "_____" _________________ 200 г. |  |  |

Приложение 4

| #G0 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (Главгосстройнадзор Московской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УВЕДОМЛЕНИЕ N _______________ о проведении проверки при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______________________________ |  |  | "____" ________________ 200__ г. |  |  |  |  |  |
| (место составления) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о проведении проверки | при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте |  |  |  |  |  |  |  |
| (указать нужное) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объекта капитального строительства по адресу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Настоящим уведомляется |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование застройщика или заказчика) |  |  |  |  |  |  |
| о проведении проверки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дата проведения проверки |  |  |  |  |  | с "___" ________ 200_г. по "___" _______ 200_г. |  |  |
| предмет проверки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (указывается перечень работ, |  |  |
| документов, иные вопросы, подлежащие проверке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или указывается "итоговая") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройщик или заказчик обязан обеспечить, в том числе, через лиц, осуществляющих строительство, условия для выполнения должностным лицом органа государственного строительного надзора полномочий, определенных #M12293 0 901919338 0 0 0 0 0 0 0 2279482694статьей 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации#S, пунктом 24 #M12293 1 901967210 0 0 0 0 0 0 0 942492222Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации#S. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность (заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора) |  |  |  |  | Личная подпись |  |  | ФИО |
| Уведомление получил: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность (заполняется представителем застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего строительство, с указанием реквизитов документа, подтверждающего представительство) |  |  |  |  | Личная подпись |  |  | ФИО |

Примечание - в том случае, если уведомление направляется о проведении итоговой проверки перед словом проверка указывается "итоговая".

Приложение   5

#G0 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (Главгосстройнадзор Московской области)

Номер дела объекта капитального строительства _______________ АКТ проверки N ________ соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов и проектной документации ____________________ "____" ________________ 200___ г. (место составления) Мною (нами), __________________________________________________________________________________ (наименование должности, ______________________________________________________________________________________________ ФИО должностного лица (лиц) Главгосстройнадзора Московской области, ______________________________________________________________________________________________ осуществляющего (осуществляющих) проверку) на основании: _________________________________________________________________________________ наименование основания (распоряжение (приказ), утвержденная программа проверок, извещение о завершение работ, _______________________________________________________________________________________________ подлежащих проверке, обращение физического и(или) юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления)

| #G0N |  | от “ |  | ” |  | 200 |  | г. (с |  | 200 |  | г. по |  | 200 |  | г.), |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер, дата документа основания, |  |  |  |  |  |  |  |  | (сроки проведения проверки) |  |  |  |  |  |  |  |

#G0в присутствии __________________________________________________________________________________ (наименование должности, _______________________________________________________________________________________________ ФИО присутствующих представителей застройщика или заказчика _______________________________________________________________________________________________ либо лица, осуществляющего строительство, иных лиц) _______________________________________________________________________________________________

| #G0проведена |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (указать: плановая, внеплановая) |  |  |

#G0в соответствии с требованиями #M12293 0 901919338 0 0 0 0 0 0 0 2279482694статьи 54 Градостроительного Кодекса Российской Федерации#S, пунктами 9-11, 13-14 #M12293 1 901967210 0 0 0 0 0 0 0 942492222Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации#S, утвержденного #M12291 901967210постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 года N 54#S проведена проверка соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов и проектной документации и составлен настоящий Акт проверки выполненных работ по ___________________________________________________________________________ (строительство, реконструкция или капитальный ремонт, этап строительства в соответствии с программой проверки - нужное указать) _______________________________________________________________________________________________ (наименование объекта капитального строительства) по адресу: _____________________________________________________________________________________ (адрес объекта капитального строительства)

| #G0Начало проверки: “ |  | ” |  | 200 |  | г.; с |  | ч. |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание проверки: “ |  | ” |  | 200 |  | г.; |  | ч. |  | мин. |

#G0Состояние объекта: _____________________________________________________________________________ указать этап строительства (реконструкции/капитального ремонта) объекта на день проверки _______________________________________________________________________________________________ (при недостатке места перечислять на отдельном листе и прилагать к акту) В результате проведенной проверки установлено: ___________________________________________________ (наименование нарушений ______________________________________________________________________________________________ с указанием, технических регламентов (норм и правил), ______________________________________________________________________________________________ иных нормативных правовых актов, ______________________________________________________________________________________________ проектной документации, требования которых нарушены, либо отсутствие таковых) ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ Объяснения и замечания застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего строительство (или их представителей) ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ Приложения к акту проверки (при их наличии): ______________________________________________________________________________________________ (в соответствии с #M12293 0 819057708 0 0 0 0 0 0 0 3389425616приложением N 3#S и др.) ______________________________________________________________________________________________ При условии наличия нарушений, застройщику или заказчику, либо лицу, осуществляющему строительство, в соответствии с требованиями части 6 #M12293 0 901919338 0 0 0 0 0 0 0 3329317576статьи 52 Градостроительного кодекса РФ#S, запрещается приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

Подписи лица (лиц), составившего акт:

| #G0 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

Подписи представителей проверяемого объекта:

| #G0 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

С актом ознакомлен и один экземпляр получил

| #G0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность руководителя объекта или его представителя) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| (должность руководителя объекта или его представителя) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| (должность руководителя объекта или его представителя) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |

От подписи отказался:

(указать причину отказа)

| #G0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность руководителя объекта или его представителя) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| (должность руководителя объекта или его представителя) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| (должность руководителя объекта или его представителя) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| (должность руководителя объекта или его представителя) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |

Наименование иных лиц,

участвовавших в проверке

________________________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Примечания:

1. Акт проверки составляют в двух экземплярах (первый экземпляр акта вручают руководителю объекта или его представителю, второй экземпляр хранят в деле Главгосстройнадзора Московской области).

2. При большом объеме информации данные указываются в дополнительных листах, которые подписываются должностным лицом, составившим акт, а также лицами, участвующих в проведении проверки.

Приложение 6

#G0 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (Главгосстройнадзор Московской области)

Номер дела объекта капитального строительства _______________ ПРЕДПИСАНИЕ N ________ об устранении нарушений требований технических регламентов и проектной документации по выполненным работам __________________ "____" ________________ 200___ г. (место составления) Выдано _______________________________________________________________________________________ (наименование застройщика или заказчика, _______________________________________________________________________________________________ лица, осуществляющего строительство) _______________________________________________________________________________________________ осуществляющему ______________________________________________________________________________ (строительство, реконструкция или, капитальный ремонт - нужное указать), _______________________________________________________________________________________________ наименование объекта капитального строительства, _______________________________________________________________________________________________ по адресу: _____________________________________________________________________________________ (адрес объекта капитального строительства) На день проверки выполнялись работы: ___________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ В результате проведенной проверки соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов и проектной документации составлен акт N__________ от_________, в соответствии с которым обнаружены следующие нарушения: 1._____________________________________________________________________________________________ ( наименование выявленных нарушений с указанием технических регламентов, _______________________________________________________________________________________________ проектной документации, требования которых нарушены) 2._____________________________________________________________________________________________ ( наименование выявленных нарушений с указанием технических регламентов, _______________________________________________________________________________________________ проектной документации, требования которых нарушены) 3._____________________________________________________________________________________________ ( наименование выявленных нарушений с указанием технических регламентов), _______________________________________________________________________________________________ требования которых нарушены) Предлагаю: ____________________________________________________________________________________ (меры по устранению выявленных нарушений с указанием сроков их выполнения) ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ Лицо, осуществляющее строительство, в соответствии с требованиями части 6 #M12293 0 901919338 0 0 0 0 0 0 0 3329317576статьи 52 Градостроительного кодекса РФ#S, обязано обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков. За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания, застройщик или заказчик либо лицо, осуществляющее строительство, несет административную ответственность, предусмотренную #M12293 1 901807667 0 0 0 0 0 0 0 3200223047статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях#S. О выполнении настоящего предписания уведомить __________________________________________________ (наименование органа, выдавшего предписание ___________________________________________________________в срок до "______"____________200__ г. или территориального органа, его почтовый адрес) Наименование должности, ФИО должностного лица (лиц) Главгосстройнадзора Московской области, составившего предписание ______________________________________________________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи) ______________________________________________________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи) ______________________________________________________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи) Наименование должности, ФИО представителя застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего строительство, принявшего предписание к исполнению ______________________________________________________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи, дата)

________________

* срок устранения нарушений устанавливается с учетом конструктивных и других особенностей объекта капитального строительства.

Приложение  7

ИЗВЕЩЕНИЕ

об устранении нарушений требований технических регламентов и проектной документации

| #G0N ____________ |  |  |  |  | _______________ (дата) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Лицо, осуществляющее строительство ___________________________________________________________ наименование лица, осуществляющего строительство, являющегося юридическим лицом, ______________________________________________________________________________________________ номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, _______________________________________________________________________________________________ почтовые реквизиты, телефон/факс, _______________________________________________________________________________________________ фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство, являющегося физическим лицом _______________________________________________________________________________________________ паспортные данные, место проживания, телефон/факс) 2. Объект капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта (нужное подчеркнуть): _______________________________________________________________________________________________ (наименование объекта капитального строительства) _______________________________________________________________________________________________ 3. Адрес объекта капитального строительства: _______________________________________________________________________________________________ (почтовый или строительный) 4. Вид нарушения_______________________________________________________________________________ (вид нарушения, _______________________________________________________________________________________________ N и дата предписания об устранении нарушения). _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Дата устранения нарушения в соответствии с предписанием |  |  |  |  |  |  | ______________________________________ |
|  |  |  |  |  |  | (N, дата) |  |
| 6. Фактическая дата устранения нарушения |  |  | _______________________________________________________ |  |  |  |  |
|  |  | (дата) |  |  |  |  |  |
| 7. Приложение на____ листах_____________________________________________________________________ (перечень документов, подтверждающих устранение нарушения прилагаемых к настоящему извещению) |  |  |  |  |  |  |  |
| ________________ (личная подпись) | _______________________ (расшифровка подписи) |  |  | __________________________________________________ (должность лица, подписавшего извещение) |  |  |  |
| М.П. "_______" _______________200 г. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение  8

ИЗВЕЩЕНИЕ N____

о возникновении аварийной ситуации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

#G0___________________ ____________ ( Место составления) (дата) 1. Лицо, осуществляющее строительство___________________________________________________________ (наименование лица, осуществляющего строительство _______________________________________________________________________________________________ номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, _______________________________________________________________________________________________ почтовые реквизиты, телефон/факс; _______________________________________________________________________________________________ фамилия, имя, отчество застройщик являющегося физическим лицом, _______________________________________________________________________________________________ паспортные данные, место проживания, телефон/факс) 2. Объект капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта (нужное подчеркнуть): _______________________________________________________________________________________________ (наименование объекта капитального строительства) _______________________________________________________________________________________________ 3. Адрес объекта капитального строительства:______________________________________________________ (почтовый или строительный) 4. Разрешение на строительство _________________________________________________________________ (номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия) 5. Описание аварийной ситуации: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ М.П. (для лица, осуществляющего строительство) ________________ ________________________ _____________________________________________________ (подпись) (ФИО) (должность - для лица осуществляющего строительство) М.П. (для застройщика или заказчика) _______________ __________________________ ____________________________________________________ (подпись) (ФИО) (должность - для застройщика или заказчика)

Приложение  9

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении итоговой проверки

#G0N___________ _________________ (дата) 1. Застройщик или заказчик_______________________________________________________________________ (наименование застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом _______________________________________________________________________________________________ номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, _______________________________________________________________________________________________ почтовые реквизиты, телефон/факс; _______________________________________________________________________________________________ фамилия, имя, отчество застройщика, являющегося физическим лицом, _______________________________________________________________________________________________ паспортные данные, место проживания, телефон/факс) 2. Объект капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта (нужное подчеркнуть): _______________________________________________________________________________________________ (наименование объекта капитального строительства) _______________________________________________________________________________________________ 3. Адрес объекта капитального строительства:_______________________________________________________ (почтовый или строительный) 4. Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства___________________________________________________________________________________ (дата) 5. Завершение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, подлежащего итоговой проверки____________________________________________________________________ (дата) ____________________ ____________________________ ______________________________________________ (личная подпись) (расшифровка подписи) (должность лица, подписавшего извещение) М.П. "_____" _________________ 200 г.

Приложение   10

| #G0 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (Главгосстройнадзор Московской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер дела объекта капитального строительства _______________ АКТ итоговой проверки N ________ соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов и проектной документации ____________________ "____" ________________ 200___ г. (место составления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мною (нами), __________________________________________________________________________________ (наименование должности, _______________________________________________________________________________________________ ФИО должностного лица (лиц) Главгосстройнадзора Московской области, _______________________________________________________________________________________________ осуществляющего (осуществляющих) проверку) на основании: __________________________________________________________________________________ наименование основания (распоряжение (приказ), утвержденная программа проверок, извещение о завершение работ, _______________________________________________________________________________________________ подлежащих проверке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | от “ |  | ” |  | 200 |  | г. (с |  |  | 200 |  | г. по |  | 200 |  | г.), |
| номер, дата документа основания, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (сроки проведения проверки) |  |  |  |  |  |  |  |
| в присутствии _________________________________________________________________________________ (наименование должности, ______________________________________________________________________________________________ ФИО присутствующих представителей застройщика или заказчика ______________________________________________________________________________________________ либо лица, осуществляющего строительство, иных лиц) ______________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #G0проведена |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (указать: плановая, внеплановая) |  |  |

#G0в соответствии с требованиями #M12293 0 901919338 0 0 0 0 0 0 0 2279482694статьи 54 Градостроительного Кодекса Российской Федерации#S, пунктами 9-11, 13-14 #M12293 1 901967210 0 0 0 0 0 0 0 942492222Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации#S, утвержденного #M12291 901967210постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 года N 54#S проведена проверка соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов и проектной документации, и составлен настоящий Акт проверки выполненных работ по _________________________________________________________________________ (строительство, реконструкция или капитальный ремонт, этап строительства в соответствии с программой проверки - нужное указать) _____________________________________________________________________________________________ (наименование объекта капитального строительства) по адресу: ___________________________________________________________________________________ (адрес объекта капитального строительства)

| #G0Начало проверки: | “ |  | ” |  | 200 |  | г.; с |  | ч. |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание проверки: | “ |  | ” |  | 200 |  | г.; |  | ч. |  | мин. |

#G0Состояние объекта: __________________________________________________________________________ указать этап строительства (реконструкции/капитального ремонта) объекта на день проверки (при недостатке места перечислять на отдельном листе и прилагать к акту) В результате проведенной проверки установлено: ________________________________________________ (наименование нарушений ____________________________________________________________________________________________ с указанием, технических регламентов (норм и правил), ____________________________________________________________________________________________ иных нормативных правовых актов, ____________________________________________________________________________________________ проектной документации, требования которых нарушены, либо отсутствие таковых) ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ Объяснения и замечания застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего строительство (или их представителей) ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ Приложения к акту проверки (при их наличии): ____________________________________________________________________________________________ (в соответствии с #M12293 0 819057708 0 0 0 0 0 0 0 3389425616приложением N 3#S) ____________________________________________________________________________________________

Подписи лица (лиц), составившего акт:

| #G0 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

Подписи представителей проверяемого объекта:

| #G0 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

С актом ознакомлен и один экземпляр получил

| #G0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность руководителя объекта или его представителя) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| (должность руководителя объекта или его представителя) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| (должность руководителя объекта или его представителя) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |

#G0От подписи отказался:_________________________________________________________________________ (указать причину отказа)

| #G0 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность руководителя объекта или его представителя) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |
| (должность руководителя объекта или его представителя) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |
| (должность руководителя объекта или его представителя) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |
| (должность руководителя объекта или его представителя) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |
| #G0Наименование иных лиц, участвовавших в проверке _____________________________________________________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. Акт проверки составляют в двух экземплярах (первый экземпляр акта вручают руководителю объекта или его представителю, второй экземпляр хранят в деле Главгосстройнадзора Московской области).

2. При большом объеме информации данные указываются в дополнительных листах, которые подписываются должностным лицом, составившим акт, а также лицами, участвующих в проведении проверки.

Приложение 11

ЗАЯВЛЕНИЕ

О выдачи заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации

#G0N ___________________ ________________ (дата) 1. Застройщик или заказчик_________________________________________________________ (наименование лица, осуществляющего строительство, являющегося юридическим лицом, _________________________________________________________________________________ номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, _________________________________________________________________________________ почтовые реквизиты, телефон/факс: _________________________________________________________________________________ фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство, являющегосяфизическим лицом, _________________________________________________________________________________ паспортные данные, место проживания, телефон/факс) 2. Объект капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта (нужное подчеркнуть): _________________________________________________________________________________ (наименование объекта капитального строительства) _________________________________________________________________________________ 3. Адрес объекта капитального строительства_________________________________________ _________________________________________________________________________________ (почтовый или строительный) Прошу Вас выдать заключение о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации. _______________ ________________________ _________________________________________ (личная подпись) (расшифровка подписи) (должность лица, подписавшего извещение) М.П. "_____" _________________ 200 г.

Приложение 12

| #G0 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (Главгосстройнадзор Московской области) |  |
| --- | --- |
| Номер дела _________________ | Утверждено распоряжением N ___________от "____"_____ _______ г. |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации ____________________ "____" ________________ 200___ г. (место составления) Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано ____________________________________________________________ (наименование застройщика или заказчика, ___________________________________________________________________________________________ номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ___________________________________________________________________________________________ ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, ___________________________________________________________________________________________ фамилия, имя, отчеств, паспортные данные, ___________________________________________________________________________________________ место проживания, телефон/факс - для физических лиц) разрешение на строительство ___________________________________________________________________________________________ (номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия) ___________________________________________________________________________________________ и подтверждает, что объект капитального строительства ___________________________________________________________________________________________ ( наименование объекта капитального строительства, ___________________________________________________________________________________________ расположенный по адресу: ___________________________________________________________________________________________ (почтовый или строительный) СООТВЕТСТВУЕТ требованиям действующих технических регламентов и проектной документации (шифр, номер проекта). Начальник территориального отдела Главгосстройнадзора Московской области ____________________________________________________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи) "_______" _______________200 г. Наименование должности, ФИО представителя застройщика или заказчика, получившего заключение _____________________________________________________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи) |  |

Приложение 13

| #G0 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (Главгосстройнадзор Московской области) |  |
| --- | --- |
| Номер дела _________________ | Утверждено распоряжением N ___________от "____"_____ _______ г. |
| РЕШЕНИЕ об отказе в выдаче заключения о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации По результатам рассмотрения обращения ______________________________________________________ (наименование застройщика или заказчика, ____________________________________________________________________________________________ являющегося юридическим лицом, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ____________________________________________________________________________________________ ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, ____________________________________________________________________________________________ фамилия, имя, отчество застройщика, являющегося физическим лицом, ____________________________________________________________________________________________ паспортные данные, место проживания) от ______________ 200_ г. N ___________________ о выдаче заключения о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации ____________________________________________________________________________________________ (построенного, реконструированного или отремонтированного - нужное указать) объект капитального строительства____________________________________________________________ ( наименование объекта капитального строительства) ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ по адресу: __________________________________________________________________________________ (адрес объекта капитального строительства) УСТАНОВЛЕНО: При строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) вышеуказанного объекта капитального строительства допущены и на дату вынесения решения не устранены следующие нарушения соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов и проектной документации: 1.__________________________________________________________________________________________ ( наименование нарушения с указанием технических регламентов (ном и правил), ___________________________________________________________________________________________ иных нормативных правовых актов, проектной документации, требования которых нарушены) 2.__________________________________________________________________________________________ ( наименование нарушения с указанием технических регламентов (ном и правил), ___________________________________________________________________________________________ иных нормативных правовых актов, проектной документации, требования которых нарушены) 3.__________________________________________________________________________________________ ( наименование нарушения с указанием технических регламентов (ном и правил), ___________________________________________________________________________________________ иных нормативных правовых актов, проектной документации, требования которых нарушены) 4.__________________________________________________________________________________________ ( наименование нарушения с указанием технических регламентов (ном и правил), ___________________________________________________________________________________________ иных нормативных правовых актов, проектной документации, требования которых нарушены) На основании пункта 18 #M12293 0 901967210 0 0 0 0 0 0 0 942492222Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации#S, утвержденного #M12291 901967210постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 года N 54#S РЕШЕНО: отказать ___________________________________________________________________________________ (наименование застройщика или заказчика) в выдаче заключения о соответствии __________________________________________________________ (построенного, реконструированного или отремонтированного - нужное указать) объекта капитального строительства __________________________________________________________ (наименование объекта капитального строительства) по адресу: _________________________________________________________________________________ (адрес объекта капитального строительства) требованиям технических регламентов и проектной документации. Наименование должности, ФИО должностного лица (лиц) Главгосстройнадзора Московской области, проводившего итоговую проверку __________________________________________________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи) __________________________________________________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи) __________________________________________________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи) "_______" _______________200 г. Наименование должности, ФИО представителя застройщика или заказчика, получившего решение ___________________________________________________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи) |  |

Приложение 14

(рекомендуемое)

АКТ

приемки объекта капитального строительства

#G0"___" _________ 200 г. Представитель застройщика _________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ (организация, должность, Ф.И.О.) Представитель заказчика____________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ (организация, должность, Ф.И.О.) Представитель лица, осуществляющего строительство (подрядчика)_______________________ __________________________________________________________________________________ (организация, должность, Ф.И.О.) составили настоящий Акт в том, что __________________________________________________ (наименование организации-подрядчика) выполнило в полном объеме работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства _________________________________________________ __________________________________________________________________________________ (наименование объекта, адрес) по проекту ________________________________________________________________________ (наименование проектной организации, шифр проекта) в соответствии с требованиями договора подряда ______________________________________ (номер, дата) и передало, а ______________________________________________________________________ (наименование организации-заказчика) приняло указанный объект. Эксплуатирующая организация* ______________________________________________________ (наименование организации) Приложения: 1. 2.

| #G0Представитель Застройщика ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ (подписи, Ф.И.О.) М.П. | Представитель заказчика ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ (подписи, Ф.И.О.) М.П. |
| --- | --- |
| Представители лица, осуществляющего строительство (подрядчика) ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ (подписи, Ф.И.О.) М.П. |  |

________________

* - заполняется по объектам повышенного уровня ответственности в соответствии с #M12293 0 5811893 0 0 0 0 0 0 0 2642975858Законом Московской области "О порядке эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений на территории Московской области и об административной ответственности в сфере их технической эксплуатации" N 54/2006-ОЗ от 13 апреля 2006 года#S.

Приложение 15

(рекомендуемое)

АКТ

о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил)

| #G0"___" _________ 200 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Представитель (представители) лица, осуществляющего строительство (застройщик, либо привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо, соответствующее требованиям законодательства Российской Федерации, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (организация, должность, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководствуясь исполнительной и производственной документацией, составил настоящий акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по законченному строительством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство осуществлялось подрядчиком, выполнявшим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указать вид работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и его субподрядными организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнявшими |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указать виды работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Проектная документация на строительство разработана проектными организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование проектных организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Разрешение на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (номер, дата выдачи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Строительство осуществлено по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (серия проекта) |  |  |  |  |  |  |
| утвержденному |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование органа, утверждавшего проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6*. По объекту выполнена следующая производственная и исполнительная документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  |  |  | Дата составления |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |
| 7*. Установленное на объекте оборудование соответствует проекту и принято после индивидуальных испытаний и комплексных опробований согласно актам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  |  |  | Дата составления |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |
| 8. Сезонные работы (при переносе сроков их выполнения) по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных путей к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены и сданы инвестору (пользователю) в установленном нормами порядке в следующие сроки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды работ |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  |  |  | Объем работ |  |  |  | Срок выполнения |
| 9. Дополнительные сведения ________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ На основании указанных сведений Объект капитального строительства __________________________________________________ __________________________________________________________________________________ (наименование объекта) выполнен в соответствии с требованиями технических регламентов (норм и правил). Приложения: 1. 2. Представители лица, осуществляющего строительство ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ (подписи, Ф.И.О.) М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________

* - пункт заполняется по объектам капитального строительства, которые не подлежат государственному строительному надзору в соответствии с требованиями п.1 #M12293 0 901919338 0 0 0 0 0 0 0 2279482694статьи 54 Градостроительного кодекса РФ#S, и в отношении которых не требуется оформление заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации.

Приложение 16

(рекомендуемое)

АКТ

о соответствии параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации

| #G0 "___" _________ 200 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Представители застройщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (организация, должность, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (организация, должность, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лица, осуществляющего строительство (подрядчика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (организация, должность, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Проектная документация на строительство разработана проектной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование проектной организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство осуществлено по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (серия, шифр проекта) |  |  |  |  |  |
| утвержденному |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование органа, утверждавшего проект, дата) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Разрешение на строительство объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (номер, дата выдачи) |  |  |
| 4. Завершенный строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объект капитального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| имеет следующие показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #G0Наименование показателя | Единица измерения | По проекту | фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта |  |  |  |
| Строительный объем - всего в том числе надземной части | куб.м куб.м |  |  |
| Общая площадь | кв.м. |  |  |
| Площадь встроено-пристроенных помещений | кв.м. |  |  |
| Количество этажей | штук |  |  |
| 2. Нежилые объекты. Объекты непроизводственного назначения (школы. Больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.) |  |  |  |
| Количество мест Количество посещений Вместимость Иные показатели |  |  |  |
| Объекты производственного назначения |  |  |  |
| Мощность Производительность Протяженность (иные показатели) материалы фундаментов материалы стен материалы перекрытий материалы кровли |  |  |  |
| 3. Объекты жилищного строительства |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) | кв.м. |  |  |
| Количество этажей | штук |  |  |
| Количество секций | секций |  |  |
| Количество квартир - всего В том числе: 1-комнатные 2-комнатные 3-комнатные 4-комнатные более чем 4-комнатные | штук/кв.м. штук/кв.м. штук/кв.м. штук/кв.м. штук/кв.м. штук/кв.м. |  |  |
| Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) | кв.м. |  |  |
| Материалы фундаментов Материалы стен Материалы перекрытий Материалы кровли |  |  |  |
| 4. Стоимость строительства |  |  |  |
| Стоимость строительства объекта - всего в том числе строительно-монтажных работ | тыс.рублей тыс.рублей |  |  |

#G05. Дополнительные сведения _____________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ На основании указанных сведений параметры объекта капитального строительства_____________________________________________ _______________________________________________________________________________________ (наименование объекта) соответствуют утвержденной проектной документации. Приложения: 1. 2.

| #G0Представители застройщика ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ (подписи, Ф.И.О.) М.П. | Представители заказчика ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ (подписи, Ф.И.О.) М.П. |
| --- | --- |
| Представители лица, осуществляющего строительство ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ (подписи, Ф.И.О.) М.П. |  |

#G1Электронный текст документа

подготовлен ЗАО “Кодекс” и сверен по:

официальный сайт Главного управления

государственного строительного надзора

Московской области

www.stroynadzor-mo.ru по состоянию

на 08.08.2008