Правительство Москвы

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ г.МОСКВЫ

ПОРЯДОК

определения стоимости разработки исходно-разрешительной

документации по реставрации и реконструкции

зданий и сооружений

МРР-3.2.13.1.02-00

1.  Порядок определения стоимости исходно-разрешительной документации по реставрации и реконструкции зданий и сооружений, МРР-3.2.13.1.02-00 разработан ГУП "НИАЦ" Москомархитектуры (Дронова И.Л., Минаев Ю.В., Соболев В.К.), с участием ГУП "Центральные научно-реставрационные мастерские" (Белова Л.А., Лопатовская А.М.), а также представителей Москомархитектуры (Гольдфайн Ю.В.), Департамента экономической политики и развития г.Москвы (Страшнов Г.Г.).

2.  Порядок предназначен для определения стоимости исходно-разрешительной документации по реставрации и реконструкции зданий и сооружений.

3.  Утвержден и введен в действие приказом Москомархитектуры от 27.11.2000 N 139.

Введение

Порядок  определения стоимости разработки исходно-разрешительной документации по реставрации и реконструкции зданий и сооружений предназначен для расчета стоимости научно-исследовательских и изыскательских работ по подготовке рекомендаций по реставрации и реконструкции существующих объектов в условиях г.Москвы.

Отличительной  особенностью указанных работ является непредсказуемость их трудоемкости, отсутствие корреляционной зависимости от физических параметров объекта (м, м, стоимость и пр.), необходимость уточнения объема работ в процессе выполнения и др.

При  разработке Порядка использован достигнутый опыт в практике ценообразования на научно-проектные работы по реставрации памятников истории и архитектуры и реконструкции зданий и сооружений в условиях рыночной экономики и, в частности:

-  Порядок определения стоимости разработки исходно-разрешительной документации для проектирования, МРР-3.2.16-96;

-  Порядок определения стоимости работ по техническому обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, МРР-3.2.05-96*;

________________

*  Вероятно, имеется ввиду МРР-3.2.05-02-00. - Примечание "КОДЕКС".

-  Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры, РниП 4.05.01-93;

1.  Глушков Н.Т., Справочник по ценообразованию, Москва, 1985 год.

2.  Катарович Л. и др., Экономика и организация, Москва, 1990 год.

3.  Стенли Фишер, изд. "Экономика", Москва, 1993 год.

4.  "Экономика и бизнес" под редакцией В.Д.Пажаева, изд. МГТУ, 1993 г., и др.

1. Общие положения

1.1.  В данном документе представлены базовые цены, а также методическая основа для расчета договорной цены на выполнение научно-исследовательских и изыскательских работ, необходимых для определения программы и объема проектирования по реставрации и реконструкции существующих объектов в г.Москве.

1.2.  Порядок определения стоимости разработки исходно-разрешительной документации по реставрации и реконструкции зданий и сооружений является составной частью норм и нормативов в проектно-строительном комплексе Москвы.

1.3.  Критерии оценки научно-исследовательских и изыскательских работ по реставрации памятников истории и культуры, а также реконструкции существующих объектов, учитывают общественно необходимые затраты на их выполнение, оформление и передачу заказчику.

1.4.  Базовые цены рассчитаны в уровне цен 1998 года.

1.5.  В базовых ценах, представленных в Порядке, учтены расходы на оплату труда всех участников выполняемых работ, содержание административно-управленческого персонала, отчисления на государственное социальное и медицинское страхование, материальные затраты, амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных фондов и расходы по всем видам их ремонта, арендная плата, налоги и сборы, установленные в законодательном порядке, а также прибыль.

1.6.  Для конкретных случаев базовые цены уточняются с помощью корректирующих коэффициентов, учитывающих усложняющие (упрощающие) факторы, оказывающие влияние на стоимость работ по объектам реставрации и реконструкции.

Приведение  величины базовых цен к текущему уровню осуществляется с помощью коэффициента инфляции, утверждаемого Региональной межведомственной комиссией по ценовой и тарифной политике при Правительстве Москвы.

1.7.  В базовую цену не входят и подлежат компенсации заказчиком сопутствующие расходы, в том числе:

-  командировочные и транспортные;

-  на международные и междугородные телефонные переговоры, международные и междугородные почтово-телеграфные отправления;

-  оплата счетов согласующих организаций по работам, выполняемым по поручению заказчика;

-  оплата счетов за работу в архивах, музеях, БТИ и др.;

-  начисления, установленные Правительством Москвы. Стоимость сопутствующих расходов определяется по трудозатратам, нормативам или по согласованию сторон и оплачивается заказчиком по предъявлению счетов.

1.8.  Базовой ценой не предусмотрены затраты на:

-  оказание технической помощи заказчику в подготовке и сборе исходно-разрешительной документации по памятникам истории и культуры;

-  выполнение инженерных (гидрогеологических, топографических и т.п.) изысканий территорий;

-  натурные исследования памятника, находящегося в труднодоступных местах (под водой, в зонах повышенной радиационной активности и т.д.);

-  выполнение стереофотограмметрических работ;

-  применение при исследовании новых оригинальных методик, экспериментальных образцов приборов и компьютерного оборудования;

-  подготовительные работы для исследования памятника, как то: установка и разборка лесов, подмостей, стремянок; копка и засыпка шурфов, производство зондажей; вскрытие конструкций и их заделка;

-  фотофиксация;

-  выполнение исследования декоративной живописи и мозаики;

-  внутренний и внешний транспорт;

-  проведение специальных мероприятий при обследовании сложных конструкций или сооружений;

-  восстановление вскрытий, шурфов, нарушенных газонов и зеленых насаждений;

-  выполнение демонстрационных материалов;

-  дополнительные работы, выявляемые в процессе выполнения исследования памятника истории и культуры.

1.9.  Базовая цена, уточненная с помощью корректирующих коэффициентов, является основой для формирования договорной цены.

1.10.  Значения базовых цен представлены в табличной форме в соответствии с видом научно-исследовательских и изыскательских работ, связанных с реставрацией памятников истории и культуры, с учетом категории сложности рассматриваемого объекта.

Описание  категорий сложности памятников истории и культуры представлены в приложении 1.

1.11.  Значения базовых цен по техническому обследованию для реконструкции зданий и сооружений определяются в соответствии с указаниями, изложенными в Порядке определения стоимости работ по техническому обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, МРР-3.2.05-02-00.

2. Принципы формирования

базовых цен

Формирование  базовых цен основано на следующих принципах:

-  системном, комплексном подходе к формированию базовых цен, используемых при заключении договоров и определении договорной цены на основе экономико-математических моделей и методов с применением программно-вычислительной техники;

-  установлении функциональной зависимости между нормативами трудоемкости и нормативами стоимости разработки исходно-разрешительной документации с учетом объема и сложности;

-  избирательном применении нормативного коэффициента рентабельности к себестоимости разработки исходно-разрешительной документации в зависимости от организационно-юридического статуса организаций-исполнителей и условий их финансово-хозяйственной деятельности (бюджетные, хозрасчетные организации);

-  формировании базовой стоимости работ в ценах 1998 года с учетом ее классификации по основным видовым признакам и методам расчета;

-  уточнении базовой стоимости системой корректирующих коэффициентов, учитывающих усложняющие (упрощающие) факторы, влияющие на стоимость работ по подготовке отдельных видов исходно-разрешительной документации;

-  применении нормативно-параметрического метода при определении базовых цен;

-  учета инфляционных процессов, характерных для рыночной экономики.

3. Классификация и номенклатура работ

3.1.  Работы по подготовке исходно-разрешительной документации для выполнения проектных работ по реставрации памятников истории и культуры подразделяются на следующие виды:

-  предварительные работы;

-  историко-архивные и библиографические изыскания;

-  натурные исследования.

3.2.  К предварительным работам относятся:

-  ознакомление с документацией и объектом в натуре;

-  определение физического объема памятника;

-  составление акта технического состояния памятника;

-  предварительные инженерные обследования;

-  соображения по научно-проектным работам и производству реставрации и пр.

3.3.  Историко-архивные и библиографические изыскания включают в себя:

-  составление библиографического списка и описи архивных дел;

-  выписки из архивных и библиографических источников, просмотр музейных и архивных фондов, гравюр, акварелей и пр.;

-  составление исторической справки на основе вновь выявленного материала.

3.4.  Натурные исследования предусматривают:

-  архитектурно-археологические обмеры;

-  исследование памятника по зондажам и шурфам;

-  технологические исследования по строительным и отделочным материалам;

-  обмеры и обследования конструкций памятника.

3.5.  Дополнительные работы по подготовке исходно-разрешительной документации по реконструкции зданий и сооружений подразделяются на следующие виды:

-  обмерно-обследовательские работы;

-  инженерно-конструкторские работы;

-  работы по обследованию строительных конструкций неразрушающими методами;

-  лабораторные испытания строительных материалов, отобранных из конструкций и пр.

4. Методика определения базовых цен

и стоимости выполнения работ

4.1.  Определение величины базовых цен.

4.1.1.  Базовые цены рассчитываются на основе нормируемых трудозатрат, по формуле:

| , | (4.1.1-1) |
| --- | --- |

где:

- базовая цена работы в ценах по состоянию на 01.01.98;

- средняя выработка в организации-исполнителе по состоянию на январь 1998 года;

- коэффициент, учитывающий уровень квалификации участников-исполнителей;

- плановая численность исполнителей работ;

- плановая продолжительность выполнения работы.

4.1.2.  Средняя выработка, , рассчитывается но формуле:

| , | (4.1.1-2) |
| --- | --- |

где:

- средняя зарплата в организации-исполнителе по состоянию на январь 1998 года;

Р  - уровень рентабельности, принятый для организаций-исполнителей (в пределах 0,2-0,3),

- коэффициент, учитывающий долю зарплаты в себестоимости (в пределах 0,4-0.5).

4.1.3.  Коэффициент, учитывающий уровень квалификации участников-исполнителей, (), рассчитывается по формуле:

| , | (4.1.1-3) |
| --- | --- |

где:

- индекс заработной платы исполнителей по должностям по отношению к средней зарплате (значения приведены в приложении 2);

- численность специалистов по группам с одинаковым уровнем зарплаты;

фактическое время участия исполнителей определенной квалификации в общем объеме работ;

- плановая продолжительность выполнения работы.

4.2.  Определение базовой стоимости выполнения работ.

4.2.1.  Базовая стоимость выполнения работ рассчитывается на основе базовых цен, по формуле:

| , | (4.2.1-1) |
| --- | --- |

где:

- базовая стоимость работ в текущих ценах;

- коэффициент, учитывающий полноту выполнения работы ( определяется расчетом по данным долевого значения отдельных операций в общем объеме работ в соответствии с алгоритмом, представленным в приложении 3);

- произведение корректирующих коэффициентов, учитывающих усложняющие (упрощающие) факторы, влияющие на трудоемкость выполнения работ (значения представлены в разделе 5);

- коэффициент инфляции к ценам на 01.01.98, утверждаемый Региональной межведомственной комиссией по ценовой и тарифной политике при Правительстве Москвы.

4.2.2.  Стоимость проектных работ, связанных с реконструкцией зданий и сооружений, определяется в соответствии с положениями, изложенными в Порядке определения стоимости проектных работ по техническому обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, МРР-3.2.05-02-00.

5. Базовые цены и корректирующие коэффициенты

на работы по подготовке исходно-разрешительной документации

для выполнения проектных работ по реставрации памятников истории

и культуры (в ценах по состоянию на 01.01.98)

5.1.  Предварительные работы.

Таблица 5-1

Измеритель - памятник

| Объем памятника в тыс.куб.м до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | На каждые 10 тыс.куб.м добавлять |
| Базовая цена в руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5490 | 7850 | 10060 | 11890 | 13710 | 16080 | 17500 | 18920 | 4750 |

Примечание:  Цены составления реставрационного задания на научно-исследовательские и проектные работы определять по таблице 5-1 с коэффициентом 0,3.

Состав  предварительных работ с разбивкой по составляющим ее видам в процентном отношении указан в таблице 5-2.

Таблица 5-2

| NN пп | Наименование работы | %% |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ознакомление с предъявленной документацией и объектом в натуре | 6 |
| 2. | Определение физического объема памятника | 15 |
| 3. | Составление акта технического состояния памятника и процента утрат первоначального облика | 19 |
| 4. | Предварительное инженерное обследование с выдачей заключения | 13 |
| 5. | Выдача заданий смежникам | 5 |
| 6. | Соображения по научно-проектным работам и производству реставрации | 17 |
| 7. | Предварительное ознакомление с историко-архивными и литературными материалами | 12 |
| 8. | Определение стоимости исследовательских и научно-проектных работ | 10 |
| 9. | Ситуационный план | 3 |
|  | ИТОГО: | 100 |

Коэффициенты,  корректирующие выполнение предварительных работ представлены в таблице 5-3.

Таблица 5-3

| NN пп | Виды работ | Размер коэффициента | К пунктам таблицы 5-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийное состояние памятника | 1,5 | 1; 2; 3; 4 |
| 2. | Трудные подходы к памятнику, а также памятники, заселенные жильцами, занятые учреждениями и др. | 1,2 | 1; 2, 3; 4 |
| 3. | Пролонгация договорной документации | 0,3 | 8 |

5.2.  Научно-изыскательские и исследовательские работы (в рублях).

5.2.1.  Историко-архивные и библиографические изыскания.

Таблица 5-4

| NN пп | Виды работ | Единица измерен. | Время постройки памятника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до XVIII века | XVIII век | после XVIII века |
|  |  |  | Базовая цена в руб. |  |  |
|  |  |  | а | б | в |
| 1. | Составление библиографического списка и описи архивных дел | памятник | 4610 | 4020 | 3450 |
| 2. | Выписка из архивных и библиографических источников, просмотр музейных и архивных фондов, гравюр, акварелей и др. | -"- | 16940 | 16110 | 13790 |
| 3. | Исторические записки и справки | п/л | 6390 | 5370 | 3850 |

Коэффициенты, корректирующие выполнение работ к таблице 5-4

Таблица 5-5

| NN пп | Виды работ | Размер коэффициента | Пункты таблицы 5-4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Необходимость отыскания большого количества аналогов в целях реставрации | 1,2 | 1,2 (а-в) |
| 2. | Работы в различных архивах и хранилищах | 1,1 | -"- |
| 3. | Одновременное проведение изысканий по ансамблю или комплексу памятников одного исторического периода, включающих в себя от 2-5 зданий | 0,8 | -"- |
| 4. | То же от 6-10 зданий | 0,6 | -"- |
| 5. | То же более 10 зданий | 0,4 | -"- |
| 6. | При работе с документами на иностранных языках | 2,0 | -"- |
| 7. | Исторические записки на основе опубликованных материалов | 0,8 | 3 (а, б, в) |

5.2.2.  Натурные исследования

Комплексные  архитектурно-археологические обмеры

Таблица 5-6

Измеритель - памятник

| NN пп | Объем памятника в тыс.куб.м | Категория сложности: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | Базовая цена в руб. |  |  |  |
|  |  | а | б | в | г |
| 1. | до 0,25 | 77870 | 9220 | 11020 | 13490 |
| 2. | 0,5 | 11080 | 12870 | 15690 | 19310 |
| 3. | 1,0 | 14580 | 17390 | 21200 | 26450 |
| 4. | 3,0 | 25660 | 29920 | 36040 | 44710 |
| 5. | 5,0 | 35430 | 41400 | 50040 | 61640 |
| 6. | 10,0 | 57150 | 66800 | 80570 | 99470 |
| 7. | 15,0 | 75370 | 88190 | 106220 | 131210 |
| 8. | 20,0 | 92720 | 108370 | 130810 | 161370 |
| 9. | 30,0 | 127710 | 149250 | 180210 | 222480 |
| 10. | 50,0 | 188060 | 219880 | 265230 | 327510 |
| 11. | 70,0 | 249000 | 291200 | 351310 | 433850 |
| 12. | 100,0 | 331660 | 387740 | 467920 | 577770 |
| 13. | 200,0 | 487360 | 569870 | 687570 | 875380 |
| 14. | Более 200 добавлять на каждые 50 тыс.м | 66170 | 77410 | 9350 | 126490 |

Примечания.

1.  Ценами таблицы не учтена и оплачивается дополнительно стоимость обмера уникальных отделок памятника (мозаика, живопись, майолика, особо сложный лепной декор, а также обмеры развертки стен).

2.  Научно-методическое руководство обмерными работами определяется дополнительно по ценам таблицы в размере 20%.

Состав  работы к таблице 5-6 с разбивкой по составляющим ее видам в процентном соотношении.

Таблица 5-7

| NN пп | Виды работы | Виды обмеров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планы | Фасады | Разрезы | Детали, шаблоны |
|  |  | а | б | в | г |
| 1. | Зарисовка, кроки, обмер в натуре (архитек.-археолог) | 15 | 19 | 11 | 8 |
| 2. | Вычерчивание обмера на ватмане (архитек.-археолог.) | 13 | 17 | 10 | 7 |

Архитектурно-археологические  обмеры отдельных частей памятника и конструктивных элементов, а также другие виды работ.

Таблица 5-8

Измеритель - для пп.1-8 - Лист А-1; для п.9, 10 - Лист А-4

| NN | Наименование работы | Масштаб чертежа | Категория сложности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
|  |  |  | Базовая цена в руб. |  |  |  |
|  |  |  | а | б | в | г |
| 1. | Фасады, интерьеры и развертки стен | 1:50 | 6170 | 6700 | 7920 | 9740 |
| 2. | Планы | 1:50 | 4420 | 4870 | 5660 | 7000 |
| 3. | Фрагменты | 1:25; 1:20 | 3960 | 4260 | 4910 | 6040 |
| 4. | Отдельные архитектурные детали | 1:10 | 2410 | 2700 | 3060 | 3410 |
| 5. | Шаблоны | 1:1 | 1250 | 1430 | 1800 | 2200 |
| 6. | Выполнение обмерного чертежа в акварели | 1:10 | - | 4290 | 5580 | 6860 |
| 7. | Снятие копий в цвете в натуральную величину | 1:1 | - | 1960 | 2460 | 3440 |
| 8. | Построение чертежа по фотографиям | 1:10; 1:25 | - | - | 5630 | 7840 |
| 9. | Фиксации шурфов и зондажей с привязкой к нулевке | 1:5; 1:10 | 270 |  |  |  |
| 10. | Разработка схем с показом шурфов, зондажей и фотофиксаций | 1:10 | 160 |  |  |  |

Таблица 5-9

Измеритель - зондаж, шурф

| Зондаж до 1 кв.м Глубина в м |  |  | Шурф до 4 кв.м Глубина в м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снятие штукатур. слоя | до 0,3 | более 0,3 | до 1,5 | до 3,0 | более 3,0 |
| Базовая цена в руб. |  |  |  |  |  |
| а | б | в | г | д | е |
| 180 | 250 | 360 | 700 | 900 | 1160 |

Примечания:

1.  Цены на фиксацию зондажей и шурфов указаны в таблице 5-8, п.9.

2.  В цену шурфа и зондажа входит: выбор места, организация производства, описание места раскрытия с выводами по результатам исследования.

Обмеры  конструкций памятника.

Таблица 5-10

Измеритель - Лист (А-1)

| NN пп | Наименование работы | Масштаб чертежа | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | Базовая цена в руб. |  |  |
|  |  |  | а | б | в |
| 1. | Общий вид конструкций | 1:50 | 1620 | 2010 | 2380 |
| 2. | Фрагменты | 1:25; 1:20 | 1300 | 1670 | 2040 |
| 3. | Детали | 1:10 | 1090 | 1370 | 1720 |
| 4. | Шаблоны | 1:1 | 550 | 650 | 800 |

Инженерно-конструкторские  исследования памятника.

Таблица 5-11

Измеритель - памятник

| NN пп | Объем памятника в тыс.куб.м | Категория сложности: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | Базовая цена в руб. |  |  |
|  |  | а | б | в |
| 1. | до 0,25 | 2840 | 3470 | 4330 |
| 2. | 0,5 | 4970 | 6220 | 7840 |
| 3. | 1,0 | 7100 | 9140 | 11700 |
| 4. | 3,0 | 8590 | 10690 | 13460 |
| 5. | 5,0 | 10650 | 13350 | 16730 |
| 6. | 10,0 | 13490 | 16820 | 21180 |
| 7. | 15,0 | 15610 | 19670 | 23570 |
| 8. | 20,0 | 17740 | 20480 | 25740 |
| 9. | 30,0 | 21290 | 26600 | 33350 |
| 10. | 50,0 | 27040 | 33820 | 42470 |
| 11. | 70,0 | 33710 | 42140 | 52890 |
| 12. | 100,0 | 39740 | 49640 | 62370 |
| 13. | 200,0 | 45420 | 56770 | 71370 |
| 14. | Более 200 на каждые 50 добавлять | 2410 | 3030 | 3830 |

Состав  работы к таблице 5-11 с разбивкой по составляющим ее видам в процентном соотношении.

Таблица 5-12

| NN пп | Наименование работ | %% |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обследование и замеры конструкций и их деформаций (без выпуска обмерных чертежей) | 32 |
| 2. | Определение статической схемы памятника и производство статических расчетов | 13 |
| 3. | Изучение и привязка геологических и топографических условий района памятника | 10 |
| 4. | Обработка результатов обследования с выдачей заключения о техническом состоянии памятника | 45 |
|  | ИТОГО: | 100 |

Комплексные  технологические исследования по строительным материалам памятника (камень, дерево, металл и др.).

Таблица 5-13

Измеритель - памятник

| NN пп | Объем памятника в тыс.куб.м | Категория сложности: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | Базовая цена в руб. |  |  |
|  |  | а | б | в |
| 1. | до 0,25 | 4780 | 5970 | 8050 |
| 2. | 0,5 | 7810 | 9760 | 13180 |
| 3. | 1,0 | 11660 | 14570 | 19630 |
| 4. | 3,0 | 12860 | 15730 | 20800 |
| 5. | 5,0 | 13710 | 16900 | 23720 |
| 6. | 10,0 | 17970 | 22150 | 31200 |
| 7. | 15,0 | 22640 | 27980 | 39530 |
| 8. | 20,0 | 29200 | 36130 | 51190 |
| 9. | 30,0 | 36220 | 45030 | 63870 |
| 10. | 50,0 | 45640 | 53770 | 76360 |
| 11. | 70,0 | 57500 | 71550 | 102060 |
| 12. | 100,0 | 73600 | 91660 | 130470 |
| 13. | 200,0 | 102300 | 127500 | 181660 |
| 14. | Более 200 м на каждые 50 м добавлять | 12200 | 15240 | 21750 |

Примечание.  Выдача рекомендаций нормами таб.5-13 учтена.

Состав  работы к таблице 5-13 с разбивкой по составляющим ее видам и процентном соотношении.

Таблица 5-14

| NN пп | Наименование работы | %% |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 |
| 1. | Предварительное обследование состояния материалов памятника с составлением программы работ и сметы калькуляции | 10 |
| 2. | Натурное исследование состояния материалов архитектурно-конструктивных и декоративных элементов памятника с составлением заключения | 30 |
| 3. | Лабораторные анализы и исследования с выдачей результатов | 35 |
| 4. | Разработка технологий реставрации памятника с выдачей рекомендаций | 25 |

Коэффициенты,  корректирующие цены на натурные исследования.

Таблица 5-15

| NN пп | Условия и виды работ, при которых применяются коэффициенты | Размер коэффициента | Номера таблиц и пунктов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Архитектурный обмер | 0,7 | Таб.5-6; Таб.5-8, пп.1-5 |
| 2. | Схематический обмер | 0,3 | -"- |
| 3. | Работа в холодный период времени (с 20.10 по 30.04) | 1,2 | Таб.5-6; Таб.5-7, п.1, Таб.5-10 |
| 4. | -"- | 1,1 | Таб.5-81, пп.1-5; Таб.5-11, Таб.5-13 |
| 5. | Обмеры с труднодоступными подходами, а также в подвалах и чердаках | 1,2 | Таб.5-6; Таб.5-7, п.1, Таб.5-10 |
| 6. | -"- | 1,1 | Таб.5-8, пп.1-5; Таб.5-11; Таб.5-13 |
| 7. | Обмеры с подмостей, стремянок, лестниц или на высоте более 12 м | 1,3 | Таб.5-6; Таб.5-7, п.1; Таб.5-10 |
| 8. | -"- | 1,15 | Таб.5-8, пп.1-5; Таб.5-11; Таб.5-13 |
| 9. | Обмеры на высоте более 20 м | 1,5 | Таб.5-6; Таб.5-7, п.1 Таб.5-10 |
| 10. | -"- | 1,25 | Таб.5-8, пп.1-5; Таб.5-11, Таб.5-13 |
| 11. | Увеличение площади зондажа более 1 кв.м, но не более 2 м | 1,2 | Таб.5-9, пп.1-3 |
| 12. | Увеличение площади зондажа более 2 м | 1,3 | -"- |
| 13. | Увеличение площади шурфа до 6 м | 1,3 | Таб.5-9, пп.4-6 |

6. Формирование договорной цены

6.1.  Договорная цена формируется на основе базовой цены, с учетом взаимных интересов партнеров, в т.ч. прогнозируемых показателей эффективности и качества исходно-разрешительной документации, сокращения (увеличения) сроков разработки документа по сравнению с нормативами, архитектурной и технической сложности, степени творческого и предпринимательского риска, а также других условий.

6.2.  Наряду с основными работами в договорной цене учитывается:

а)  стоимость дополнительных работ и услуг;

б)  стоимость сопутствующих работ.

6.3.  В условия формирования договорной цены, помимо перечисленных, включается дополнительная оплата за выполнение особых требований, оговоренных в договоре.

6.4.  Договорная цена определяется по формуле:

|  | (6) |
| --- | --- |

| , | (6а) |
| --- | --- |

где:

- договорная цена в текущих ценах;

- стоимость основных работ в текущих ценах;

- стоимость дополнительных работ (услуг) в ценах 1998 года;

- коэффициент инфляции;

|  | (6б) |
| --- | --- |

| , | (6в) |
| --- | --- |

где:

- обобщенный коэффициент, учитывающий совокупные дополнительные затраты.

6.5.  За нарушение установленных в договоре требований к составу, комплектности и качеству предпроектной и проектно-сметной документации на заказчика и организации-исполнители налагаются санкции в соответствии с Положением о договорах на выполнение проектно-сметной документации для объектов строительства в Москве и ЛПЗП.

6.6.  С целью защиты заказчика и исполнителей от инфляционных потерь в условиях договора рекомендуется учитывать применение следующих видов договорных цен:

-  твердая договорная цена, не изменяемая в период действия договора - для архитектурно и технически несложных объектов, при непродолжительном сроке проектирования;

-  открытая договорная цена, уточняемая в ходе проектирования.

6.7.  В случае открытой договорной цены при расчете за выполненные работы (стадии, этапы, части работ) рекомендуется:

-  одновременно производить перерасчет стоимости работ с учетом официальных индексов (коэффициентов) инфляции;

-  заключать договоры на выполнение работ поэтапно в базовых ценах 01.01.98 в соответствии с Порядком с корректировкой стоимости выполнения последующих этапов работ с учетом уровня стоимости работ, сложившегося на момент заключения договора на выполнение очередного этапа.

6.8.  Стоимость основных работ, устанавливаемая в соответствии с Порядком, рассматривается как общественно необходимая для создания проектной продукции на качественном уровне, отвечающем современным требованиям.

Приложение 1

к Порядку определения стоимости

разработки исходно-разрешительной

документации по реставрации и

реконструкции зданий и сооружений

Описание категорий сложности на

проектные работы по реставрации

| NN пп | Категория сложности | Характеристика сложности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Архитектурно-археологические обмеры |
| 1. | I | Малоэтажные памятники прямоугольной формы в плане, с небольшим количеством отдельных помещений, с небольшим количеством повторяющихся архитектурных деталей |
| 2. | II | Памятники прямоугольной или ломаной конфигурации в плане с небольшим количеством декоративных элементов на фасадах и интерьере, с балконами, галереями и портиками |
| 3. | III | Памятники ломаной, частично криволинейной или косоугольной конфигурации в плане, с архитектурным декором на фасадах и в интерьере, с рустованными стенами, лоджиями, разновеликими проемами, с колоннами и пилястрами простого ордера. Памятники деревянного зодчества |
| 4. | IV | Памятники особо сложной, криволинейной конфигурации в плане, с насыщенным сложным декором фасадов и интерьеров, со сложным профилем карнизов, наличников, с криволинейными оконными и дверными проемами, со сложным ордером колонн и пилястр |
|  |  | Инженерные исследования |
| 5. | I | Памятники с простыми расчетами конструктивных элементов, не требующих специальных исследований. Ассортимент строительных материалов ограничен. Все конструкции доступны для наблюдения |
| 6. | II | Конструкции памятника, требующие специальных исследований для определения характера работы отдельных элементов и состояния строительных материалов весьма разнообразный |
| 7. | III | Памятники, имеющие пространственные конструкции со сложной передачей нагрузки и усилий, требующие сложных расчетов и схем, с широким ассортиментом строительных материалов |
|  |  | Технологические исследования |
| 8. | I | Технологические исследования одного-двух видов материалов, с небольшим количеством проб на памятниках с элементами и конструкциями, доступными для обследования, с отсутствием либо незначительным количеством наслоений отделки и покраски |
| 9. | II | Технологические исследования более трех видов материала, со значительным количеством проб на памятниках, с наличием узлов и конструкций, труднодоступных для наблюдения, с наслоениями строительных периодов, а также загрязнений, затрудняющих исследования |
| 10. | III | Технологические исследования более трех видов материала, с большим количеством проб, с труднодоступными для отбора проб и наблюдениями первоначального стилевого решения, с наличием высолов, плесени, большого количества загрязнений |

Приложение 2

к Порядку определения стоимости

разработки исходно-разрешительной

документации по реставрации и

реконструкции зданий и сооружений

ШКАЛА ИНДЕКСОВ

среднемесячной зарплаты исполнителей

(производственников) в проектном комплексе

| NN пп | Наименование должностей | Индекс среднемесячной зарплаты исполнителей () |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Начальник отдела | 2,0 |
| 2. | Главный архитектор проекта | 1,9 |
| 3. | Главный инженер проекта | 1,9 |
| 4. | Главный специалист | 1,8 |
| 5. | Руководитель группы | 1,6 |
| 5*. | Ведущий специалист | 1,0 |
| ________________ * Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание "КОДЕКС". |  |  |
| 6. | Инженер 1-й категории | 0,95 |
| 7. | Инженер 2-й категории | 0,85 |
| 8. | Техник | 0,7 |

Приложение 3

к Порядку определения стоимости

разработки исходно-разрешительной

документации по реставрации и

реконструкции зданий и сооружений

РАСЧЕТ

значений коэффициента сложности

содержания раздела

Коэффициент  сложности содержания раздела учитывает возможные отклонения от нормативных объемов работ по тому или иному разделу, связанные с уникальностью, особой градостроительной значимостью застройки, сложными конструкциями, инженерными решениями, природно-геологическими, экологическими и прочими условиями.

Увеличение  объема работ по разделу влечет изменение удельного веса по смежным разделам. Доля увеличения объема работ по разделу и влияние на смежные разделы определяется экспертным путем по согласованию с заказчиком.

Алгоритм  расчета может быть представлен следующим образом:

_______________________

,

где:

;  ; ... - объем работ по разделам;

;  ; ... - коэффициенты, учитывающие изменения объема работ раздела;

;  ; - средневзвешенный коэффициент;

.

Текст документа сверен по:

"Порядок определения стоимости

разработки исходно-разрешительной

документации по реставрации

и реконструкции зданий и сооружений",

МРР-3.2.13.1.02-00

Москва, ГУП "НИАЦ", 2001 год