Правительство Москвы

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ

по определению стоимости разработки градостроительного

обоснования размещения объекта в городе Москве

МРР-3.2.39.02-06

"Рекомендации  по определению стоимости разработки градостроительного обоснования размещения объекта в городе Москве. МРР-3.2.39.02-06" подготовлены на основании постановления Правительства Москвы от 10.08.2004 N 557-ПП "О совершенствовании территориальной сметно-нормативной базы для определения стоимости строительства объектов в городе Москве" и утверждены и введены в действие распоряжением Комитета города Москвы по государственной экспертизе проектов и ценообразования в строительстве от 09.03.2007 N 3.

"Рекомендации"  разработаны специалистами ГУП "НИАЦ" (Дронова И.Л., Тихомиров Н.Н.) при участии специалистов ГУП НИиПИ Генплана Москвы (Романовская Т.М., Страшнова Л.Ф., Страшнова Ю.Г., Васькина С.Н.) и ГУП ГлавАПУ (Чаадаев В.В., Барсуков Т.М., Соловьева Г.В., Михайлова О.И., Баранкина Ю.В.).

"Рекомендации"  предназначены для использования проектными организациями и заказчиками при формировании договорных цен на разработку градостроительного обоснования размещения объекта строительства (реконструкции) в городе Москве и на прилегающих территориях Московской области взамен "Временной методики определения стоимости разработки градостроительного обоснования размещения объекта в г.Москве. МРР-3.2.39-03".

Введение

"Рекомендации  по определению стоимости разработки градостроительного обоснования размещения объекта в городе Москве. МРР-3.2.39.02-06" разработаны взамен "Временной методики определения стоимости разработки градостроительного обоснования размещения объекта в г.Москве. МРР-3.2.39-03".

Основанием  для разработки настоящих "Рекомендаций" является решение о корректировке нормативно-методических документов по ценообразованию на работы, связанные с предпроектной и проектной подготовкой строительства, в уровне цен 2000 года в соответствии с постановлением Правительства Москвы N 557-ПП от 10 августа 2004 года "О совершенствовании территориальной сметно-нормативной базы для определения стоимости строительства объектов в городе Москве".

Рекомендации  разработаны с учетом требований, изложенных в "Положении о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительного обоснования размещения, реконструкции отдельных градостроительных объектов", утвержденном постановлением Правительства Москвы от 13.08.2002 N 629-ПП.

Рекомендации  предназначены для определения уровня договорных цен на работы по разработке градостроительного обоснования размещения объектов строительства, реконструкции для города Москвы и прилегающих территорий Московской области.

1. Общие методические положения

1.1.  "Рекомендации по определению стоимости разработки градостроительного обоснования размещения объекта в городе Москве. МРР-3.2.39.02-06" (далее - "Рекомендации") содержат метод и порядок формирования стоимости основных работ по разработке градостроительного обоснования размещения объекта строительства, реконструкции объекта (далее - ГОР) и дополнительных работ и услуг в базовом и текущем уровнях цен.

1.2.  Базовая стоимость разработки ГОР представлена в настоящих "Рекомендациях" в уровне цен по состоянию на 01.01.98 и по состоянию на 01.01.2000.

1.3.  Базовая стоимость основных работ по подготовке ГОР содержит стоимость разработки комплекта проектной документации (6 экземпляров) в составе, установленном "Положением о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительного обоснования размещения, реконструкции отдельных градостроительных объектов", утвержденным постановлением Правительства Москвы N 629-ПП от 13.08.2002.

1.4.  Базовая стоимость основных работ определяется исходя из базового удельного показателя стоимости разработки ГОР в расчете на один гектар территории с учетом величины площади территории и уточняется с помощью корректирующих коэффициентов в зависимости от усложняющих (упрощающих) факторов и условий.

1.5.  В стоимости основных работ по разработке ГОР не учтены и требуют дополнительной оплаты работы, которые могут выполняться в случае необходимости при включении их в задание на проектирование.

В  состав дополнительных к основному объему работ входят:

-  научно-исследовательские (в случае отсутствия требуемых нормативных документов);

-  археологические исследования;

-  инженерно-геологические и геодезические изыскания;

-  историко-архитектурные исследования и историко-архитектурный опорный план;

-  ландшафтно-визуальный анализ;

-  расчеты, связанные с природоохранными мероприятиями;

-  таксация существующих зеленых насаждений;

-  фотофиксация;

-  разработка основных направлений развития и размещения объектов социальной инфраструктуры городского уровня;

-  проектирование вариантов;

-  разработка дендропланов;

-  вариантный подбор участка строительства (разработка предложений по определению территории размещения объекта);

-  подготовка паспортов БТИ;

-  расчет компенсаций владельцам зданий, подлежащих сносу, расположенных на отводимом земельном участке и другие.

В  состав дополнительных работ, выполняемых и оплачиваемых по отдельным договорам с заказчиком, входят:

-  сбор исходных данных;

-  подготовка задания на разработку ГОР;

-  работы по получению дополнительных к обязательным согласований проектных решений;

-  подготовка пояснительных графических и текстовых материалов к заседаниям Правительства Москвы по вопросу об утверждении ГОР и другие.

Порядок  определения стоимости дополнительных работ изложен в пункте 2.3 настоящих "Рекомендаций".

1.6.  Стоимость разработки ГОР определяется на весь объем основного состава документации, представленного в вышеуказанном "Положении", и распределяется по разделам в соответствии с разбивкой по составу, представленной в таблице 1.

Таблица 1

СОСТАВ

градостроительного обоснования

|  |  | NN п.п. |  | Наименование раздела |  | Долевое значение в общем объеме в% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |
|  | 1. |  | Градостроительные условия размещения объекта |  | 50,5 |  |  |  |
|  |  |  | В разделе определяются: |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. |  | Допустимый вид функционального, строительного, ландшафтного использования территории (с включением расчета по обоснованию соответствия функционального, строительного и ландшафтного назначения участка установленному регламенту градостроительного зонирования) (при необходимости). Планы зонирования М 1:2000 |  | 7 |  |  |  |
|  | 1.2. |  | Границы разработки градостроительного обоснования Схема М 1:5000 |  | 1,5 |  |  |  |
|  | 1.3. |  | Границы участков установленных землепользований, утвержденных проектов, опорной застройки для установления границ участка территории размещаемого объекта. Представляются в виде: |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | - таблицы существующих землепользователей с указанием пользователя, площади участка, сроков аренды (по данным Москомзема); |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - на опорном плане М 1:2000 нанесение границ существующих землепользователей (по данным Москомзема и натурного обследования территории); |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - экспликации существующих зданий и сооружений с указанием адреса, этажности, площади застройки и общей площади, данных Мосгосрегистрации о форме собственности (с приложением паспортов БТИ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пояснительная записка содержит перечисленную выше текстовую и табличную информацию. Графический материал: Опорный план, М 1:2000 |  |  |  |  |  |
|  | Примечание к п.1.3. В случае имеющейся утвержденной градостроительной документации в М 1:2000, не противоречащей размещению объекта, приложить материалы согласований. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. |  | Допустимый объем размещаемой застройки, рассчитываемый исходя из нормативных, существующих и потенциально возможных параметров функционально-планировочного образования в соответствии с МГСН 1.01-99. Раздел пояснительной записки, в виде таблицы - Баланс территории, включающей существующее положение, требуемое по норме, обеспечиваемое по предпроектной проработке на рассматриваемой территории |  | 7,5 |  |  |  |
|  |  |  | Допустимые показатели плотности и застроенности участка, высотности объекта (согласно требованиям МГСН 1.01-99) - раздел пояснительной записки, включающий расчет плотности застройки и другие указанные регламентируемые показатели |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Допустимые виды функционального состава комплекса и их показатели в балансе территории в соответствии с установленными режимами градостроительной деятельности на территории Природного комплекса - раздел пояснительной записки, включающий определение функционального назначения, расчет площади застройки и этажности проектируемого объекта согласно установленным требованиям для территории Природного комплекса |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. |  | Допустимые габариты объекта и его размещение на участке в соответствии с действующими нормативами по инсоляции - в составе пояснительной записки определение этажности и площади застройки проектируемого объекта. При необходимости в составе дополнительных работ выполняется расчет инсоляции и освещенности специализированными организациями, по их расценкам |  | 5,0 |  |  |  |
|  | 1.6. |  | Условия размещения объекта исходя из существующего состояния и перспективной мощности городских инженерных сетей и сооружений с определением ориентировочных нагрузок, объемов и стоимости работ по основным видам инженерного обеспечения (водоснабжение, водоотведение, отвод поверхностного стока и энергоснабжение) в составе пояснительной записки с графическим приложением - сводный план инженерных коммуникаций |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | Определение необходимости в разработке локальных схем по отдельным видам инженерного обеспечения с учетом рекомендаций эксплуатирующих организаций. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Согласование раздела "Инженерное обеспечение" с эксплуатирующими организациями осуществляется получением технических условий при выполнении инженерного заключения |  |  |  |  |  |
|  | 1.7. |  | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Противопожарные мероприятия |  | 4,5 |  |  |  |
|  | 2. |  | Экологическое обоснование размещения объекта (выполняется в соответствии с Временным положением о порядке учета экологических требований при разработке и согласовании предпроектной градостроительной документации, одобренным ГЭЭ) включает следующие разделы: |  | 12 |  |  |  |
|  | 2.1. |  | Экологические и санитарно-гигиенические характеристики территории. Существующие экологические и санитарно-гигиенические ограничения использования территории |  | 4 |  |  |  |
|  | 2.2. |  | Экологические и санитарно-гигиенические характеристики проектируемого объекта. Предварительная укрупненная оценка видов и уровней его взаимодействия на окружающую среду с учетом установленных режимов градостроительного зонирования и существующего состояния окружающей среды |  | 4 |  |  |  |
|  | 2.3. |  | Условия к разработке проектного решения. Выявление состава мероприятий природоохранного и средозащитного назначения, обеспечивающих достижение нормативных параметров качества окружающей среды на участке объекта |  | 4 |  |  |  |
|  | 3. |  | Градостроительные мероприятия за пределами границ участка размещаемого объекта. Утверждаются: Распоряжением Москомархитектуры |  | 133 |  |  |  |
|  | 3.1. |  | Разработка линий градостроительного регулирования (в случае необходимости их изменения) Акт изменения ЛГР выпускается после утверждения Градостроительного обоснования по отдельной смете |  | 4 |  |  |  |
|  | 3.2. |  | Разработка схемы организации движения транспорта, включая наземный пассажирский транспорт с размещением остановок (М 1:2000 или М 1:5000), с определением необходимости строительства новых магистральных улиц и местного значения улиц и дорог или реконструкции существующих, с подъездами и автостоянками |  | 6 |  |  |  |
|  | 3.3. |  | Нанесение границ благоустройства и озеленения на эскизе застройки (М 1:2000) компенсационного озеленения на прилегающей к отводимому участку территории. |  | 1 |  |  |  |
|  | 3.4. |  | Требования по реконструкции или новому строительству учреждений обслуживания, в т.ч. школ и детских садов |  | 1 |  |  |  |
|  | 3.5. |  | Требования по строительству и реконструкции инженерных коммуникаций и сооружений |  | 1,5 |  |  |  |
|  | 4. |  | Архитектурно-строительные требования к проектированию размещаемого объекта |  | 24 |  |  |  |
|  | 4.1. |  | Границы участка объекта, параметры функционального, строительного и ландшафтного назначения участка |  | 3 |  |  |  |
|  | 4.2. |  | Основные технико-экономические показатели объекта: площадь отводимого земельного участка, площадь застройки, общая площадь объекта (рассчитанная как суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен здания), площадь подземного пространства, этажность, верхняя отметка объекта, площадь благоустройства, площадь компенсационного озеленения |  | 2 |  |  |  |
|  | 4.3. |  | Линии градостроительного регулирования участка застройки, план линий градостроительного регулирования (М 1:2000). В случае необходимости корректировки существующих или установления новых линий |  | 1 |  |  |  |
|  | 4.4. |  | Нормируемые показатели баланса территории участка. Эскиз застройки (М 1:2000) |  | 10 |  |  |  |
|  | 4.5. |  | Предварительная оценка существующих зеленых насаждений с определением количества зеленых насаждений, находящихся на территории отводимого земельного участка, возрастной и породный (ценные, малоценные) состав зеленых насаждений, расчет площади участка (при необходимости) для создания новых зеленых насаждений; на графических материалах нанесение наиболее ценных зеленых насаждений |  | 3 |  |  |  |
|  | 4.6. |  | Условия обеспечения требований к прокладке, перекладке инженерных коммуникаций - при необходимости выделение на эскизе застройки технических зон инженерных коммуникаций |  | 3 |  |  |  |
|  | 4.7. |  | Мероприятия за пределами отводимого участка |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  | 100 |  |  |  |

Примечания  к таблице 1:

1.  При использовании ранее выполненных проработок архитектурно-строительных решений (типовой проект, проект повторного применения и пр.) объем работ уточняется.

Необходимость  выполнения разделов определяется с учетом наличия требуемой информации в ранее разработанной градостроительной документации. В случае наличия требуемой информации в ранее разработанной документации материалы согласований и заключений прикладываются к проекту и дополнительной оплате не подлежат.

2.  Настоящая разбивка может быть скорректирована по отдельным позициям в зависимости от специфики конкретного проекта.

2. Порядок расчета стоимости разработки

градостроительного обоснования

2.1.  Стоимость разработки ГОР в текущем уровне цен () определяется по формуле:

,

где:

- базовая стоимость основных работ по разработке ГОР;

- базовая стоимость дополнительных работ;

- коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости в текущий уровень цен, принятый Межведомственным советом по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы.

При  городском заказе на разработку ГОР его стоимость определяется с учетом норматива стоимости работ городского заказа (), установленного Департаментом экономической политики и развития города Москвы, по формуле:

.

2.2.  Порядок расчета базовой стоимости основных работ

2.2.1.  Базовая стоимость основных работ по разработке ГОР определяется по формуле:

,

где:

- базовый удельный показатель стоимости разработки ГОР в тыс.руб. на один гектар территории размещения объекта строительства или реконструкции (таблица 2);

- величина приведенной площади территории в га (определяется в порядке, изложенном в пункте 2.2.3);

-  произведение корректирующих коэффициентов, учитывающих усложняющие (упрощающие) факторы и условия разработки ГОР (принимаются на основании пункта 2.2.4).

2.2.2.  Значения базовых удельных показателей стоимости разработки ГОР () в М 1:2000 представлены в таблице 2.

Таблица N 2

|  |  | Площадь территории в га до: |  | 1 га |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 15 |  | 20 га и более |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в уровнях цен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 01.01.98 |  | 84,7 |  | 71,7 |  | 62,5 |  | 54,7 |  | 46,9 |  | 41,7 |  | 39,1 |  | 35,2 |  | 33,9 |  | 30,5 |  | 23,5 |  | 18,2 |  |  |  |
|  | на 01.01.2000 |  | 131,3 |  | 111,1 |  | 96,9 |  | 84,8 |  | 72,7 |  | 64,6 |  | 60,6 |  | 54,6 |  | 52,5 |  | 47,3 |  | 36,4 |  | 28,2 |  |  |  |

Примечания:

1.  При М 1:5000 к применяется коэффициент 0,75;

При М 1:10000                         -"-                          -"-            0,6.

2.  При промежуточных значениях площади территории значение определяется методом интерполяции.

2.2.3.  Величина приведенной площади территории () определяется по формуле:

,

где:

- площадь территории градостроительных мероприятий, рассматриваемой при разработке ГОР (га);

- корректирующий коэффициент, учитывающий трудоемкость работ в зависимости от вида и площади рассматриваемой территории (определяется по таблице 3).

Таблица N 3

ЗНАЧЕНИЯ

корректирующих коэффициентов

|  |  | NN п/п |  | Основные виды территорий рассмотрения |  | Размер территории в "га" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до 1,0 |  | до 5,0 |  | до 10,0 |  | до 15,0 |  | до 20,0 и более |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Территория размещения объекта строительства* |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |
|  | 2. |  | Территории объектов приближенного и повседневного обслуживания, приобъектного озеленения и благоустройства, обеспеченность школами и дошкольными учреждениями |  | 0,3 |  | 0,25 |  | 0,2 |  | 0,15 |  | 0,1 |  |  |  |
|  | 3. |  | Территории инженерного, транспортного обеспечения, объектов ГО и ЧС; план линий градостроительного регулирования** |  | 0,1 |  | 0,09 |  | 0,08 |  | 0,06 |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 4. |  | Территории экологических зон влияния, санитарно-защитных зон и пр. |  | 0,05 |  | 0,04 |  | 0,03 |  | 0,02 |  | 0,01 |  |  |  |

Примечание:

*  территория размещения объекта строительства состоит из:

-  участка размещения объекта (отводимый);

-  участка благоустройства вне пределов отводимого (обременения к основному участку);

-  участка компенсационного озеленения (обременение).

**  В расчетах стоимости рассматриваются отдельно территории инженерного обеспечения, территории транспортного обеспечения и ГО и ЧС, а также территории разработки плана линий градостроительного регулирования (в случае необходимости).

2.2.4.  При определении базовой стоимости разработки градостроительного обоснования применяются следующие корректирующие коэффициенты:

- коэффициент, учитывающий изменение трудоемкости работ в зависимости от мощности объекта. Значения принимаются по таблице N 4.

Таблица N 4

ЗНАЧЕНИЯ

корректирующего коэффициента

|  |  | Мощность объекта мобщ.пл. --------------- м |  | до 100 --------- до 300 |  | до 1000 --------- до 3000 |  | до 5000 ----------- до 15000 |  | до 10000 ----------- до 30000 |  | до 15000 ----------- до 45000 |  | до 30000 ----------- до 90000 |  | до 50000 ------------ до 150000 |  | до 80000 ------------ до 240000 |  | 80000 и более ------------- 2400000 и более |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.0 |  | 1,08 |  | 1.16 |  | 1,22 |  | 1,3 |  | 1,36 |  | 1,44 |  | 1,5 |  | 1,55 |  |  |  |

Мощность  объекта в м принимается для объектов коммунально-производственного назначения.

- коэффициент, учитывающий местоположение объекта в городе. Значения принимаются по таблице N 5.

Таблица N 5

ЗНАЧЕНИЯ

корректирующего коэффициента

|  |  | Местоположение объекта в городе |  | В пределах Садового кольца |  | Между Садовым кольцом и Московской окружной железной дорогой |  | За пределами Московской кольцевой железной дороги |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,2 |  | 1,1 |  | 1,0 |  |  |  |

- коэффициент, учитывающий большое градостроительное значение объекта, размещаемого в исторической застройке. Значение принимается равным 1,3.

- коэффициент полноты разработки градостроительного обоснования (определяется расчетом по долевому участию раздела в составе документации, представленном в таблице N 1);

- коэффициент реконструкции на территории, застроенной более чем на 30%. Принимается в пределах 1,1-1,2.

Произведение  всех примененных корректирующих коэффициентов (ПК) без учета коэффициента, учитывающего сокращение сроков проектирования, и коэффициента реконструкции не должно превышать значения 2,0.

2.3.  Порядок расчета стоимости дополнительных работ.

2.3.1.  Базовая стоимость дополнительных к основному объему работ, выполняемых в соответствии с заданием на разработку ГОР, определяется в следующем порядке:

2.3.1.1.  базовая стоимость разработки вариантов разделов документации определяется в процентах от базовой стоимости основных работ по подготовке ГОР в соответствии с долями варьируемых разделов документации установленного состава, представленными в таблице 1.

2.3.1.2.  базовая стоимость вариантного подбора участка строительства (разработки предложений по определению территории размещения объекта) определяется с помощью коэффициента К=0,5 от базовой стоимости архитектурно-градостроительного решения.

2.3.1.3.  базовая стоимость разработки основных направлений развития и размещения объектов социальной инфраструктуры городского уровня (гостиницы, спортивные комплексы, театры, досуговые центры и т.п.) с планом размещения объектов в М 1:2000 определяется в процентах от базовой стоимости основных работ по разработке ГОР по нормативам, представленным в таблице 7.

Таблица N 7

|  |  | Площадь территории |  | до 30 га |  | 30 га и более |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативы для определения стоимости разработки основных направлений развития и размещения объектов социальной инфраструктуры городского уровня |  | 8 |  | 10 |  |  |  |

2.3.2.  Базовая стоимость дополнительных работ по сбору исходных данных и разработке задания на разработку ГОР, выполняемых и оплачиваемых по отдельным договорам с заказчиками, определяется на основе нормативов, выраженных в процентах от базовой стоимости основных работ по разработке ГОР (), представленных в таблице 6.

Таблица N 6

|  |  | в тыс.руб. в уровнях цен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 0.01.98 |  | до 15,0 |  | до 30,0 |  | до 65,0 |  | до 95,0 |  | до 125,0 |  | до 160,0 |  | 160,0 и более |  |  |  |
|  | на 0.01.2000 |  | до 23,0 |  | до 46,0 |  | до 100,0 |  | до 147,0 |  | до 194,0 |  | до 248,0 |  | 248,0 и более |  |  |  |
|  | Норматив для определения стоимости работ по сбору исходных данных |  | 15,0 |  | 12,0 |  | 10,0 |  | 8,0 |  | 7,5 |  | 7,0 |  | 6,8 |  |  |  |
|  | Норматив для определения стоимости разработки задания на проектирование |  | 5,0 |  | 3,0 |  | 2,0 |  | 1,5 |  | 1,4 |  | 1,3 |  | 1,2 |  |  |  |

2.3.3.  Стоимость работ, связанных с выполнением функций генерального проектировщика, определяется в размере до 5% в пределах стоимости работ, поручаемых субподрядным организациям.

2.3.4.  Базовая стоимость других видов дополнительных работ при отсутствии соответствующих нормативных документов по ценообразованию определяется в соответствии с "Методикой расчета стоимости проектных и других видов работ (услуг) на основании трудозатрат проектировщиков", изложенной в приложении 2 к "Сборнику базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве. МРР-3.2.06.06-06".

2.3.5.  Договорная цена разработки ГОР формируется сторонами на основе стоимости в текущем уровне цен (), определяемой в соответствии с пунктом 2.1 настоящих "Рекомендаций". В составе договорной цены могут быть предусмотрены надбавки (доплаты) за сокращение сроков разработки ГОР, рассчитываемые в порядке и в случаях, предусмотренных в разделе 6 "Сборника базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве. МРР-3.2.06.06-06".

Приложение

Примеры  расчета стоимости разработки градостроительного обоснования

Пример  N 1

I.  Исходные данные:

1.  Наименование и место расположения объекта - "Кемпинг" у МКАД.

2.  Мощность объекта - 6,6 тыс.кв.м общей площади.

3.  Территория размещения объекта строительства:

F  = 0,45 + 0,44 + 0,9 = 1,79 га,

где:

0,45  - отводимый участок;

0,44  - участок благоустройства вне пределов отводимого (обременения к основному участку);

0,9  - участок компенсационного озеленения (обременение).

4.  Территория размещения систем инженерно-транспортного обеспечения:

F  = 1,8 - территория размещения систем инженерного обеспечения;

F  = 3,8 - территория размещения транспортных коммуникаций.

5.  Вопросы приближенного и повседневного обслуживания не рассматриваются. Проблемы экологического влияния рассмотрены ранее при строительстве МКАД.

6.  Дополнительные работы не требуются.

7.  Объект городского заказа.

8.  Срок сдачи работы - IV квартал 2006 года.

II.  Расчет стоимости:

1.  В базовом уровне цен на 01.01.2000:

( - см. таблицу 3)

F  =1,79 · 1,0+1,8 · 0,09 + 3,8 · 0,09 = 1,79 + 0,162 + 0,342 = 2,294 га

= 1,22 · 1,0 · 1,0 · 1,0 = 1,22 (см. пункт 2.2.4)

= 115,34 тыс.руб./га (таблица 2)

= 115,34 · 2,294 · 1,22 = 322,8 тыс.руб.

= 322,8 · 0,61 = 196,9 тыс.руб.

2.  В текущих ценах на IV квартал 2006 года:

= 196,9 · 2,342 = 461,14 тыс.руб.,

где:

= 2,342 - коэффициент пересчета (протокол N МС-2-06 от 26.02.2006)

Пример  N 2

I.  Исходные данные:

1.  "Жилой дом" на Кутузовском пр-те, 13.

Общая  площадь 16,1 тыс.кв.м.

2.  F = 0,42 + 0,27 + 0,42 = 1,11 га.

3.  F = 2,8 га - территории объектов приближенного и повседневного обслуживания

4.  F = 1,8 га - территория размещения систем инженерного обеспечения и 1,8 га - территория размещения транспортных коммуникаций.

Итого  F = 1,8 · 2 = 3,6.

5.  F - не требуется

6.  Дополнительные работы не требуются.

7.  Городской заказ.

8.  Срок сдачи работы - IV квартал 2006 года.

II.  Расчет стоимости:

В  базовом уровне цен на 01.01.2000:

F  = 1,11 · 1,0 + 2,8 · 0,25 + 1,8 · 0,09 · 2 = 1,11 + 0,7 + 0,324 = 2,134 га

= 1,36 · 1,1 · 1,0 · 1,0 =1,496 ( = см. пункт 2.2.4)

= 129,08 тыс.руб./га

= 129,08 · 2,134 · 1,496 = 412,08 тыс.руб.

= 412,08 · 0,61 = 251,37 тыс.руб.

2.  В текущих ценах на IV квартал 2006 года:

= 251,37 · 2,342 = 588,7 тыс.руб.,

где:

= 2,342 - коэффициент пересчета (протокол N МС-2-06 от 26.02.2006)

Пример  расчета стоимости вариантного подбора участка

1.  Исходные данные

Размещение  гостиницы на 200 мест.

Ориентировочная  площадь 9000 м.

По  табл.3.4.2 п.3 МРР-3.2.06.05-03 определяем базовую цену на проектирование гостиницы в ценах 1998 года (Ц):

Ц  = а + вх = 610,0 тыс.руб + 0,333 тыс.руб · 9000 = 3607 тыс.руб.

Рассчитаем  базовую (в ценах 1998 года) стоимость "вариантного" подбора участка строительства (С), при этом:

К  - 0,15 - коэффициент на архитектурно-градостроительное решение МРР-3.2.41-04;

К  - 0,5 - корректирующий коэффициент, учитывающий сложность и градостроительную значимость объекта МРР-3.2.41-04;

К  - 0,5 на вариантный подбор участка.

Тогда

= 3607 тыс.руб. · 0,15 · 0,5 · 0,5= 135,26 тыс.руб.

В  текущих ценах на IV квартал 2006 года:

С  = 135,26 · 3,63 = 491 тыс.руб.,

где:

=  3,63 - коэффициент пересчета (стр.1.1 приложения 1 к протоколу заседания Межведомственного совета N МС-2-06 от 26.02.2006).

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

Рекомендации по определению стоимости

разработки градостроительного обоснования

размещения объекта в городе Москве

МРР-3.2.39.02-06

ГУП "НИАЦ", 2007 год