Правительство Москвы

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ г.МОСКВЫ

Рекомендации

по определению укрупненных показателей стоимости строительства, изыскательских и проектных работ (базовые цены) для составления титульных списков ПИР по объектам, расположенным в Москве и Лесопарковом защитном поясе и финансируемым за счет средств городского (муниципального) бюджета

МРР-3.1.03-93

_______________________________________________________________

Настоящие Рекомендации одобрены и рекомендованы к применению распоряжением заместителя премьера Правительства Москвы от 13.10.1993 N 1888-РЗП.

_______________________________________________________________

Рекомендации  по определению укрупненных показателей стоимости строительства, изыскательских и проектных работ для составления титульных списков ПИР по объектам, расположенным в Москве и Лесопарковом защитном поясе и финансируемым за счет средств городского (муниципального) бюджета, разработаны по заказу Департамента перспективного развития г.Москвы авторским коллективом Москомархитектуры совместно с проектно-изыскательскими и другими организациями под руководством А.С.Кацева и Ю.В.Минаева.

Документ  носит рекомендательный характер и служит для определения базовой стоимости строительных, изыскательских и проектных работ на предпроектной стадии.

Введение

Настоящие  Рекомендации по определению укрупненных показателей стоимости строительства, изыскательских и проектных работ (базовые цены) для составления титульных списков проектно-изыскательских работ по объектам, расположенным в Москве и Лесопарковом защитном поясе и финансируемым за счет городского (муниципального) бюджета (в дальнейшем - Рекомендации), разработаны во исполнение решений, принятых городской оперативно-координационной группой по вопросам проектирования и освобождения площадок, утвержденных первым заместителем премьера Правительства Москвы Ресиным В.И. (протокол от 13.08.92).

Рекомендации  устанавливают условия и порядок определения стоимости строительства, изыскательских и проектных работ при составлении титульных списков ПИР для формирования программы проектно-изыскательских работ и капитального строительства будущих лет по объектам, финансируемым за счет средств централизованных консолидируемых ресурсов для реализации городского заказа. Рекомендации разработаны в соответствии с Порядком определения стоимости проектных работ для строительства в Москве и ЛПЗП, утвержденным распоряжением мэра Москвы от 24.12.92 N 580-РМ.

При  разработке Рекомендаций использованы следующие документы:

-  территориальный каталог для строительства в г.Москве, ТК-1, часть 2 "Здания и сооружения", сборник ТК1-201 "Жилые здания", МНИИТЭП, Моспроект-1, 1992 год;

-  территориальный каталог для строительства в г.Москве, ТК-1, часть 2 "Здания и сооружения", сборник ТК1-202 "Общественные здания", 1992 год;

-  отчет по научно-исследовательской работе "Определение основных технико-экономических показателей типовых проектов жилых и общественных зданий, разработанных и разрабатываемых МНИИТЭП для привязки их в XIII пятилетке", МНИИТЭП, 1990, 1991 годы;

-  сборники "Технико-экономические показатели и анализ стоимости жилищного и культурно-бытового строительства в г.Москве по проектам управления "Моспроект-1", разработанным в 1986-1990 годах";

-  индивидуальные проекты объектов - представителей проектируемых и строящихся объектов;

-  сборник "Прогрессивные удельные показатели стоимости строительства инженерных сооружений и коммуникаций в г.Москве", утвержденный Мосгорисполкомом 01.09.86;

-  сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства. Стройиздат, 1982 год;

-  временные нормы продолжительности проектирования зданий и сооружений для проектных организаций Мосгорисполкома, утвержденные распоряжением Мосгорисполкома от 19.02.88 N 362р.

1. Общие положения

1.1.  В настоящих Рекомендациях разработана система формирования титульных списков проектно-изыскательских работ (ПИР) с использованием базовых удельных показателей стоимости строительства и проектирования (БУПс и БУПп) для объектов жилищно-гражданского, коммунального и производственного назначения в г.Москве и ЛПЗП.

1.2.  Базовые удельные показатели стоимости строительства (БУПс) рассчитаны в ценах 1991 года на основе статистической обработки представительной выборки данных по индивидуальным проектам различного назначения.

1.3.  Базовые удельные показатели стоимости проектирования (БУПп) рассчитаны для индивидуальных проектов на основе Порядка определения стоимости проектных работ для г.Москвы и ЛПЗП, введенного распоряжением мэра Москвы от 24 декабря 1992 года N 580-РМ.

При  привязках проектов повторного применения (типовых) значения БУПп для индивидуальных объектов уменьшаются с помощью коэффициентов в соответствии с п.3.9 Порядка.

1.4.  Расчеты стоимости проектных работ приведены как в целом на объект, так и для каждой стадии в отдельности (ЭП, ТЭО, Проект, РД, РП) со следующим распределением (в %):

|  | ЭП (ТЭО) | - 15 (20) |
| --- | --- | --- |
|  | П | - 35 |
|  | РД | - 50 |
|  | РП | - 70 (застройки 65). |

1.5.  При расчете стоимости ПИР для формирования титульных списков к базовым ценам, определенным на основе цен строительства 1991 года, вводится коэффициент инфляции, действующий на декабрь месяц года, предшествующего планируемому.

Этот  коэффициент (индекс) инфляции устанавливается решением Межведомственной комиссии при Правительстве Москвы по переходу на новые сметные нормы и цены в строительстве по представлению Москомархитектуры.

1.6.  БУПп разработаны с учетом выполнения ПИР в нормативные сроки, установленные решением исполкома Моссовета от 19.02.88 N 362р "Об утверждении норм продолжительности проектирования".

При  необходимости сокращения сроков выполнения ПИР их стоимость увеличивается с помощью коэффициентов на основании распоряжения мэра Москвы от 28.09.90 N 1571р "Об утверждении рекомендаций о порядке определения доплат к стоимости проектных работ за сокращение сроков проектирования по сравнению с нормативными сроками" в следующих размерах: при сокращении срока на 10% К=1,06; на 20% - К=1,13; на 30% - К=1,15; на 40% - К=1,20; на 50% - К=1,35.

2. Порядок оформления титульных списков изыскательских и проектных работ

2.1.  Введение титульного списка на проектирование предусмотрено распоряжением мэра Москвы от 27.08.92 N 306-РМ "О разграничении полномочий по системе управления строительным комплексом городского хозяйства".

Титульный  список изыскательских и проектных работ должен содержать следующие показатели:

-  наименование заказчика (инвестора);

-  адрес участка строительства;

-  наличие разрешительной документации (название, дата и N документа);

-  функциональное назначение объекта (жилой дом, школа, поликлиника и т.д.);

-  указание о типе здания, если его строительство предусматривается по типовому проекту, или основных несущих конструкциях (каркас, кирпич, монолит) для индивидуальных проектов;

-  год начала проектирования;

-  годы начала и окончания строительства;

-  мощность проектируемого объекта в принятых единицах для данного вида строительства (кв.м общей площади, кубатура, количество мест и т.п.);

-  стоимость строительства в млн.руб., определяемая в соответствии с настоящими Рекомендациями в ценах 1991 года;

-  стоимость изыскательских и проектных работ по стадиям проектирования в тыс.руб. (в ценах строительства 1991 года), определяемая на основе Рекомендаций с применением установленного коэффициента инфляции в соответствии с п.1.5 и выделением объемов ПИР по годам проектирования;

-  срок приемки проектно-сметной документации (месяц, год), соответствующий нормам продолжительности проектирования;

-  наименование генеральной проектной и подрядной организации.

2.2.  Основанием для подготовки титульного списка ПИР являются:

-  поручение заказчика (инвестора);

-  градостроительное задание, оформленное в порядке, установленном постановлением Правительства Москвы от 31.03.92 N 174а "О ходе реализации мероприятий по земельной реформе в г.Москве" (представляется заказчиком в генпроектную организацию одновременно с поручением);

-  распоряжение Правительства Москвы или решение префекта административного округа о резервировании земельного участка на период проведения проектно-изыскательских работ, оформляемое в порядке, установленном постановлением Правительства Москвы от 31.03.92 N 174а (представляется заказчиком в генпроектную организацию одновременно с поручением и градостроительным заданием).

2.3.  Проект титульного списка ПИР подготавливается генпроектной организацией в соответствии с указанными выше документами* и утверждается (согласовывается) Правительством Москвы или префектом административного округа в порядке, предусмотренном распоряжением мэра Москвы от 27.08.92 N 306-РМ.

________________

*  По объектам городского заказа, проектирование которых осуществляется по бюджетному финансированию, титульные списки согласовываются Управлением координации и маркетинга Москомархитектуры до передачи их заказчику.

3. Номенклатура объектов проектирования

3.1.  Номенклатура объектов, включенных в Рекомендации, охватывает практически весь спектр проектных работ, выполняемых изыскательскими и проектными организациями Москомархитектуры для обеспечения строительства в Москве проектно-сметной документацией.

3.2.  В области жилищного строительства в номенклатуру включены:

-  застройки микрорайонов (кварталов) с группировкой от 25 тыс. до 250 тыс.кв.м общей площади как для застройки в 10-22 этажа, так и для малоэтажной застройки в 2-9 этажей (включая сблокированную ковровую и коттеджную застройки);

-  жилые дома, строительство которых осуществляется по типовым проектам с группировкой по этажности;

-  жилые дома со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания по типовым и индивидуальным проектам;

жилые  дома, строительство которых осуществляется по индивидуальным проектам.

При  этом введена дополнительная классификация объектов жилищного строительства в зависимости от характера застройки: массовая застройка микрорайона (квартала), градостроительного комплекса или выборочное строительство отдельных жилых домов.

3.3.  В сфере строительства объектов культурно-бытового и коммунального назначения в номенклатуру включены:

-  объекты народного образования (школы, блоки для пристройки к существующим школам, детские дошкольные учреждения, специальные учебные заведения);

-  объекты здравоохранения (поликлиники, больницы, родильные корпуса, аптеки, станции скорой медицинской помощи и др.);

-  объекты торговли и общественного питания (универсамы, магазины различного назначения, кафе, павильоны для мелкорозничной торговли, пекарни с торговым залом и др.);

-  объекты коммунально-бытового обслуживания (КБО, ЦТП с обстройкой, отделения связи и сбербанки, отделения милиции, пожарные депо, АТС и др.);

-  объекты культуры общегородского значения, строительство которых осуществляется по индивидуальным проектам (многозальные кинотеатры).

3.4.  В области строительства производственных и коммунальных объектов в номенклатуру включены: автотранспортные предприятия, гаражи, склады, РТС, бани, АЗС и т.п.

3.5.  Номенклатура городских инженерных сооружений и коммуникаций включает в себя городские сети водопровода и канализации, кабельные линии (в т.ч. телевидения), дороги, пешеходные мосты, тоннели и путепроводы, пешеходные подземные переходы, коммуникационные коллекторы, набережные, городские водоемы и т.п.

4. Порядок определения стоимости строительства и проектно-изыскательских работ при составлении титульных списков

4.1.  Стоимость строительства и проектно-изыскательских работ при составлении титульных списков для индивидуальных объектов определяется с помощью базовых удельных показателей стоимости строительства и проектных работ (БУПс и БУПп) - таблицы 1.1, 3.1, 4.1, 5.1 приложения 1.

Для  объектов многократного применения (типовых) показатели стоимости строительства, изыскательских и проектных работ приведены в таблицах 2.1, 3.1, 5.1 приложения 1.

4.2.  При определении БУПс использованы данные объектов-представителей, разработанные в ценах 1984 года.

При  переводе в цены 1991 года БУПс пересчитаны с применением среднего коэффициента инфляции, равного 4,5.

4.3.  В случае отсутствия данных о БУПс объекта рекомендуется пользоваться данными проектов-аналогов с пересчетом их стоимости в ценах 1991 года и приведением к м площади.

4.4.  БУПп для индивидуальных объектов рассчитаны на основе БУПс с учетом положений указанного Порядка.

4.5.  При проектировании объектов в центральной части города (в пределах Садового кольца) стоимость проектных работ увеличивается на 25%.

При  определении стоимости проектных работ для объектов, подлежащих реконструкции, следует применять повышающие коэффициенты (до 1,25), учитывающие степень сложности и увеличение трудоемкости проектирования этих объектов по сравнению с новым строительством.

4.6.  Величина БУПп для индивидуальных каркасно-панельных и монолитных зданий увеличена по сравнению с аналогичными объектами из кирпичных конструкций в связи с более высокой трудоемкостью при проектировании за счет применения следующих коэффициентов:

каркасно-панельные  здания - 1,1; монолитные здания  -1,2.

5. Расчет стоимости изыскательских работ

5.1.  Базовые удельные показатели стоимости изыскательских работ разработаны для объектов жилищно-гражданского, коммунального, производственного назначения, инженерных сооружений и коммуникаций на основании Сборника цен на изыскательские работы для капитального строительства, изданного в 1982 году, и письма Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации N 2-1/9 от 20.12.91, с применением коэффициентов (индексов) инфляции к базовой стоимости 1991 года.

5.2.  Базовые удельные показатели стоимости изысканий учитывают весь комплекс работ, предусмотренных применяемыми в г.Москве техническими условиями и другими нормативными документами.

5.3.  Стоимость инженерно-геологических изысканий принята по II категории сложности.

Стоимость  топографо-геодезических работ принята по IV-V категориям сложности, характерным для г.Москвы.

5.4.  При выполнении изыскательских работ за пределами ЛПЗП их стоимость увеличивается на 25%.

5.5.  Значения показателей стоимости инженерных изысканий по жилым микрорайонам (кварталам), градостроительным комплексам, при выборочном проектировании и строительстве отдельных объектов приведены в таблицах 1.1, 2.1, 5.1, 6.1 (приложение 1).

При  этом в таблицах 1.1 и 6.1 приведены базовые удельные показатели стоимости изыскательских работ, а в таблицах 2.1 и 5.1 на 1 здание (объект).

6. Расчет стоимости строительства и проектирования при составлении титульных списков

6.1. Застройки микрорайонов (кварталов) и градостроительных комплексов

6.1.1.  Базовые удельные показатели стоимости строительства (БУПс) для застроек разработаны на основании статистической обработки данных представительной статистической выборки, сформированной из объектов-аналогов в ценах 1984 года с пересчетом их при помощи коэффициента (индекса) инфляции равного 4,5 в цены 1991 года (распоряжение Правительства Москвы от 09.12.91 N 1063 "Об утверждении сметных нормативов для г.Москвы").

6.1.2.  Базовые удельные показатели стоимости строительства и проектных работ (БУПс,п) при застройке микрорайонов (кварталов), градостроительных комплексов учитывают в полном объеме работы по подготовке территории, организации рельефа, дорог, озеленения, прокладки инженерных сетей в границах отводимого участка под застройку и не содержат стоимости строительства и проектирования жилых домов и объектов культурно-бытового и коммунального назначения (таблица 3.1 приложения 1).

6.1.3.  Стоимость проектных работ по стадиям определена в соответствии с таблицей 2 Порядка.

6.1.4.  Стоимость привязки с переработкой типовых проектов объектов культурно-бытового и коммунального назначения принята в среднем с коэффициентом 0,25 от стоимости индивидуального проекта.

Для  жилых домов стоимость привязки типовых проектов дана дифференцированно в зависимости от степени переработки его частей.

При  этом были приняты следующие коэффициенты к стоимости индивидуальных проектов:

К=0,2  - корректировка "0" цикла и блокировка;

К=0,25  - то же с изменением назначения 1-го этажа;

К=0,35  - то же с изменением этажности;

К=0,5  - при строительстве нежилых помещений в монолитных или сборно-монолитных конструкциях типа "Стол".

6.2. Отдельные объекты нового строительства

6.2.1.  Стоимость строительства и проектирования отдельных объектов культурно-бытового, коммунального и производственного назначения определяется:

а)  для объектов многократного применения (типовые проекты) - на основании каталожных данных в целом на объект - таблица 5.1 приложения 1;

б)  для индивидуальных объектов различного назначения - с помощью базовых удельных показателей стоимости строительства (БУПс) и проектирования (БУПп) - таблица 4.1 (4.2) приложения 1.

6.2.2.  Базовые удельные показатели стоимости строительства индивидуальных объектов (БУПс) разработаны с использованием данных специально отобранных проектов-аналогов с последующей их статистической обработкой и включают в себя общеплощадочные затраты.

При  размещении указанных объектов в застройке к стоимости строительства применять понижающий коэффициент 0,85.

6.2.3.  Расчет стоимости проектных работ для индивидуальных объектов на весь объем проектирования рекомендуется выполнять, пользуясь одним из двух способов:

а)  по таблице 4.1 - прямым счетом, исходя из БУПс, значение которого выбирается в зависимости от наименования объекта и его конструктивной характеристики, и общей площади проектируемого объекта ().

При  этом стоимость проектирования ,

где:   - стоимость строительства объекта в ценах 1991 года;

- норматив стоимости проектных работ в процентах от стоимости строительства по категории сложности, указанной в графе 5 таблицы; значения , устанавливаемые Порядком, приведены в таблице 4.1.1 приложения 1.

б)  по таблице 4.2 - с помощью усредненных базовых удельных показателей стоимости проектных работ (БУПпу), определяемых по графе 8 в зависимости от наименования объекта и его конструктивной характеристики, и коэффициентов, устанавливающих показатель отклонения общей площади проектируемого объекта от усредненного уровня, принятого в размере 10 тыс.кв.м общей площади здания. Значения указанных коэффициентов () приведены в таблице 4.2.1. В этом случае стоимость проектирования .

6.3. Объекты инженерных сооружений и коммуникаций

6.3.1.  Базовые удельные показатели стоимости строительства (БУПс) инженерных сооружений и коммуникаций разработаны для строительства городских дорог, городских подземных коммуникаций (водопровода, канализации, тепловых и газовых сетей, электрических кабелей и сетей связи, прокладываемых как в грунте, так и в коллекторных тоннелях) мостовых сооружений, подземных пешеходных переходов, путепроводов и транспортных тоннелей в г.Москве и ЛПЗП.

6.3.2.  При разработке базовых удельных показателей стоимости строительства использованы материалы сборника "Прогрессивные удельные показатели стоимости строительства инженерных сооружений и коммуникаций в г.Москве", утвержденного Мосгорисполкомом 01.09.86, а также сметные расчеты конкретных проектов, выполненных Мосинжпроектом в 1991-1992 годах.

6.3.3.  Базовые удельные показатели стоимости строительства и проектирования учитывают полный комплекс проектных работ и строительно-монтажных работ по прокладке подземных коммуникаций и возведению инженерных сооружений, предусмотренный применяемой в Москве технологией строительства.

6.3.4.  Стоимость проектных работ определена применительно к классификатору категорий сложности объектов (приложение 1 Порядка определения стоимости проектных работ для строительства в г.Москве и ЛПЗП).

6.3.5.  БУПс учитывает затраты, связанные с освоением и подготовкой участков, устройством байпасов, а также лимитированные затраты, накладные расходы и индексы пересчета стоимости строительства в ценах 1991 года по видам работ.

6.3.6.  При проектировании в застроенной части города или новых районах с другими подземными коммуникациями базовые показатели стоимости проектирования транспортных сооружений и коммуникационных тоннелей рассчитаны для IV категории сложности.

6.3.7.  Базовые удельные показатели стоимости проектирования инженерных сетей (водопровод, канализация, тепловые и электрические сети, газопроводы, дренажи) рассчитаны для III категории сложности указанного классификатора, т.е. при проектировании по городским проездам в застроенной части города.

Значения  БУПс и БУПп для объектов инженерных сооружений и коммуникаций приведены в таблице 6.1 приложения 1.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель Департамента

перспективного развития Москвы

Ю.В.Росляк

Заместитель начальника отдела

Департамента перспективного развития Москвы

Г.Г.Страшнов

Заместитель начальника Главного

экономического управления Департамента

строительства

В.Н.Зильбербранд

Первый заместитель

председателя Москомархитектуры

В.В.Лисицын

Заместитель начальника Главпроекта

А.С.Кацев

Заместитель начальника Управления

координации и маркетинга Москомархитектуры

Ю.В.Минаев

Главный специалист Управления

координации и маркетинга Москомархитектуры

С.В.Кузнецова

Приложение 1

Базовые удельные показатели стоимости объектов различного назначения

Таблица 1.1

Базовые удельные показатели стоимости изыскательских работ по

жилым микрорайонам (кварталам), градостроительным комплексам

| Характеристика проектируемых объектов |  | Базовые удельные показатели стоимости изысканий для рабочего проектирования в ценах 1991 года на 1 кв.м общей площади жилых домов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инженерная геология | Топографо- геодезические работы | Всего |
|  |  | (руб.) | (руб.) | (руб.) |
| Жилые микрорайоны (кварталы), градостроительные комплексы |  |  |  |  |
| Застройки с жилыми домами, объектами культурно-бытового и коммунального назначения, инженерными сетями, благоустройством и освоением территории: |  |  |  |  |
| до 25 тыс.кв.м общей площади |  | 2,5 | 3,5 | 6,0 |
| от 26 до 50 тыс.кв.м | -"- | 2,5 | 2,9 | 5,4 |
| от 51 до 100 тыс.кв.м | -"- | 2,5 | 2,3 | 4,8 |
| от 101 до 150 тыс.кв.м | -"- | 2,5 | 1,7 | 4,2 |
| от 151 до 250 тыс.кв.м | -"- | 2,5 | 1,1 | 3,6 |
| более 250 тыс.кв.м | -"- | 2,5 | 1,0 | 3,5 |
| коттеджная застройка, | -"- |  |  |  |
| в т.ч. ковровая |  | 3,5 | 3,5 | 7,0 |

Примечания:

1.  При выполнении инженерно-геологических работ на стадии ТЭО (буровые работы по сетке) к стоимости инженерно-геологических работ вводить К=0,5.

2.  На участках развития карстово-суффозионных процессов стоимость изысканий увеличивается на стоимость колонкового бурения: из расчета 12 тыс.руб. на 1 скважину (1 скважина на 10 га площади).

Таблица 2.1

Стоимость

изыскательских работ для жилищного строительства при

выборочной застройке (для рабочего проектирования)

| NN п/п | Характеристика проектируемых объектов | Кол-во секций | Общая площадь здания (тыс.кв.м) | Стоимость изысканий по видам работ на 1 здание в ценах 1991 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Инженерная геология (тыс.руб.) | Топографо- геодезич. работы (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) |
|  | Жилые дома при выборочной застройке |  |  |  |  |  |
| 1 | Коттеджи, 2-3-этажные |  | до 0,3 | 6 | 30 | 36 |
| 2 | Малоэтажные жилые дома, | 1-2 | 0,5-2,5 | 9 | 30 | 39 |
|  | 2-5-этажные | 3-4 | 1,5-5 | 13 | 30 | 43 |
| 3 | Жилые дома, 6-9-этажные | 1-2 | 1,5-5,0 | 24 | 30 | 54 |
|  |  | 3-4 | 4,5-9,0 | 26 | 30 | 56 |
|  |  | 5-6 | 8-14 | 30 | 30 | 60 |
| 4 | Жилые дома, 10-12-этажные | 1-2 | 2-5 | 25 | 30 | 55 |
|  |  | 3-4 | 6-10 | 27 | 30 | 57 |
|  |  | 5-6 | 11-15 | 32 | 30 | 62 |
| 5 | Жилые дома, 14-17-этажные | 1-2 | 5-9 | 25 | 30 | 55 |
|  |  | 3-4 | 10-18 | 28 | 30 | 58 |
|  |  | 5-6 | 15-27 | 33 | 30 | 63 |
| 6 | Жилые дома, 18 этажей и более | 1-2 | 6-12 | 34 | 30 | 64 |
|  |  | 3-4 | 18-24 | 38 | 30 | 68 |

Примечания:

1.  При размещении жилых домов в карстово-опасных зонах стоимость изысканий увеличивается на стоимость колонкового бурения из расчета 12,0 тыс.руб. на 1 скважину (1 скважина на 10 га площади).

2.  При числе секций, превышающем приведенные в таблице, стоимость изыскательских работ определяется экстраполяцией.

3.  При размещении на участке до трех проектируемых зданий без разработки проекта застройки стоимость топографо-геодезических работ не увеличивается и принимается в соответствии с графой 6 (30 тыс.руб.).

Таблица 3.1

Базовые удельные показатели стоимости строительства и проектных работ

при застройке микрорайонов (кварталов), градостроительных комплексов

| NN п/п | Характеристика проектируемых объектов | Базовая удельная стоимость стр-ва на 1 кв.м общ.пл. в | Базовая удельная стоимость проектных работ по стадиям проектирования на 1 кв.м общей площади в ценах 1991 года |  |  | Базовая удельная стоимость рабочего проекта на 1 кв.м | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ценах 1991 года (руб.) | Эскизный проект (руб.) | Проект (руб.) | Рабочая докум. (руб.) | общ.пл. в ценах 1991 года (руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Застройка микрорайонов (кварталов), градостроительных комплексов с инженерными сетями, благоустройством и подготовкой территории (без привязки жилых домов и объектов культурно-бытового и коммунального назначения) |  |  |  |  |  | При разработке проекта застройки микрорайонов (кварталов) в две стадии ЭПЗ и РП стоимость проектных работ определяется по графам 4 и 7 |
| 1.1 | При многоэтажной застройке (10-14-17-22 эт.) общей площадью: |  |  |  |  |  |  |
|  | до 50 тыс.кв.м | 280 | 5,0 | 9,0 | 14,0 | 17,0 |  |
|  | от 51 до 100 тыс.кв.м | 250 | 3,5 | 6,5 | 11,0 | 13,0 |  |
|  | от 101 до 150 тыс.кв.м | 230 | 2,5 | 5,5 | 9,0 | 11,0 |  |
|  | от 151 до 250 тыс.кв.м | 170 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 |  |
|  | свыше 250 тыс.кв.м | 120 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 |  |
| 1.2 | При малоэтажной застройке (2-4-7-9 этажей) общей площадью: |  |  |  |  |  |  |
|  | до 15 тыс.кв.м | 1050 | 16,0 | 36,0 | 52,0 | 67,0 |  |
|  | от 16 до 75 тыс.кв.м | 950 | 9,0 | 20,0 | 28,0 | 37,0 |  |
|  | свыше 75 тыс.кв.м | 780 | 7,0 | 16,0 | 23,0 | 30,0 |  |
| 2 | Привязка жилых домов в микрорайонах (кварталах) по типовым проектам и проектам повторного применения при комплексной разработке проектов застроек |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Для многоэтажной застройки (10-14-17-22 эт.) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | С переработкой "0" цикла и блокировкой | 920 |  |  |  | 10,0 |  |
| 2.1.2 | С изменением назначения 1 нежилого этажа | 980 |  |  |  | 12,0 |  |
| 2.1.3 | С изменением этажности | 1020 |  |  |  | 17,0 |  |
| 2.1.4 | С размещением нежилых этажей в конструкциях типа "Стол" | 1700 |  |  |  | 44,0 |  |
| 2.2 | Для малоэтажной застройки (2-4-7-9 эт.): при преимущественной застройке в 2-4 эт. | 3670 |  |  |  | 67,0 |  |
| 3 | Привязка жилых домов по типовым проектам и проектам повторного применения при выборочной застройке |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | С переработкой "0" цикла и блокировкой | 1100 |  |  |  | 12,0 |  |
| 3.2 | С изменением назначения 1 нежилого этажа | 1180 |  |  |  | 14,4 |  |
| 3.3 | С изменением этажности | 1220 |  |  |  | 20,4 |  |
| 3.4 | С размещением нежилых этажей в конструкциях типа "Стол" | 2040 |  |  |  | 53,0 |  |
| 4 | Пристройки к жилым домам объектов торговли, общественного питания и коммунального назначения по индивидуальным проектам (при выборочной застройке) | 2200 |  |  |  | 120 | Стоимость рабочего проекта на 1 кв.м общей площади пристройки |

Таблица 3.2

Стоимость

строительства и проектных работ по объектам культурно-бытового и коммунального

назначения при комплексной застройке микрорайонов (за 1 объект)

| NN п/п | Характеристика объектов | Стоимость стр-ва в ценах 1991 года (млн.руб.) | Стоимость привязки рабочего проекта в ценах 1991 года (тыс.руб.) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Привязка объектов культурно- бытового и коммунального назначения по типовым проектам и проектам повторного применения при комплексной разработке проектов застроек |  |  |  |
| 3.1 | Общеобразовательная школа на 22 класса, 844 учащихся (V-92) | 6,0 | 91 |  |
| 3.2 | Общеобразовательная школа на 33 класса, 1296 учащихся (V-79) | 6,8 | 96 |  |
| 3.3 | Детское дошкольное учреждение на 12 групп, 280 мест (И-1158) | 3,1 | 51 |  |
| 3.4 | Детское дошкольное учреждение на 6 групп, 140 мест (И-1194) | 2,3 | 38 |  |
| 3.5 | Специализированный промтоварный магазин торговой пл. 1800-2010 м (IX-21-11) | 4,1 | 69 |  |
| 3.6 | Магазин-универсам, торговая пл. 1000 м (И-1254) | 3,1 | 55 |  |
| 3.7 | Магазин "Овощи-фрукты", торговая пл. 250 м (ЛМК) | 1,3 | 24 |  |
| 3.8 | Пекарня мощностью 2,4 т/12 час с торговым залом (XIV-2) | 1,8 | 33 |  |
| 3.9 | Предприятие общественного питания (корп.57 в Митино), 2-этажное кафе с магазином, дискотека, бар, общая площадь 2100 м | 5,1 | 86 |  |
| 3.10 | Предприятие быстрого обслуживания из ЛМК (И-1208) | 0,6 | 11 |  |
| 3.11 | Предприятие бытового обслуживания общей пл. 140 м (VIII-02П) | 2,0 | 35 |  |
| 3.12 | Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортзал 18-36, сауна 8-10 с бассейном, тренажерный зал), общая площадь 2150 м (Шелепихинская набережная) | 2,9 | 52 |  |
| 3.13 | Поликлиника на 1100-1400 посещений в смену (VII-70) | 10,1 | 142 |  |
| 3.14 | Поликлиника на 750 посещений в смену (VII-79) | 7,9 | 118 |  |
| 3.15 | Детская поликлиника на 320 посещений в смену (VII-80) | 7,5 | 112 |  |
| 3.16 | Обстроенное ЦТП (хозблок, помещение РЭУ и ремонтные мастерские), общая площадь 900 м | 1,7 | 62 |  |
| 3.17 | Обстроенное ЦТП (клубные помещения со спортзалом и кафетерий), общая площадь 2500 м | 2,7 | 96 |  |
| 3.18 | Обстроенное ЦТП (домовая прачечная, приемный пункт химчистки, молочно-раздат. пункт, ОДС и пункт вторсырья), общая площадь 1250 м | 1,9 | 68 |  |

Таблица 4.1

Базовые удельные показатели стоимости строительства по индивидуальным проектам

объектов жилищного, культурно-бытового, коммунального и производственного назначения

| NN п/п | Наименование объектов | Конструктивная характеристика объекта | Базовые удельные показатели стоимости стр-ва на 1 м общ.пл. (с общепл. затратами) в ценах 1991 года (тыс.руб.) | Категория сложности объекта проекти- рования | Приме- чания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилые дома |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Панельные | 1,8 | III |  |
| 1.2 |  | Блочно-панельные | 1,5 | III |  |
| 1.3 |  | Каркасные | 2,0 | III |  |
| 1.4 |  | Каркасные, особо значимые в градостроительном отношении | 2,5 | IV |  |
| 1.5 |  | Кирпичные | 1,6 | III |  |
| 1.6 |  | Кирпичные повышенной комфортности | 2,3 | IV |  |
| 1.7 |  | Монолитные | 2,5 | V |  |
| 1.8 |  | Монолитные, особо значимые в градостроительном отношении | 3,5 | V |  |
| 2 | Коттеджи |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Панельные | 2,2 | IV |  |
| 2.2 |  | Кирпичные | 3,0 | IV |  |
| 3 | Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Кирпичные | 1,8 | III |  |
| 3.2 |  | Каркасные | 2,0 | III |  |
| 4 | Объекты народного образования |  |  |  |  |
| 4.1 | Школы | Каркасные | 1,7 | IV |  |
| 5 | Объекты здравоохранения (санатории, больничные корпуса, роддома) |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Каркасные | 1,9 | IV |  |
| 5.2 |  | Кирпичные | 1,9 | IV |  |
| 5.3 |  | Кирпичные с внутр. каркасом | 2,3 | IV |  |
| 6 | Предприятия торговли (магазины, универсамы) |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Панельные | 2,0 | III |  |
| 6.2 |  | Каркасные | 2,3-3,3 | III-IV |  |
| 6.3 |  | Кирпичные | 2,3 | III |  |
| 6.4 |  | ЛМК | 2,7 | III |  |
| 7 | Кафе |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Каркасные | 3,0 | III |  |
| 7.2 |  | ЛМК | 3,6 | III |  |

Таблица 4.1.1

Нормативы стоимости проектных работ

(таблица 1а к п.3 Порядка)

| NN п/п | Величина стоимости строительства (реконструкции) в ценах 1991 года (млн.руб.) | Норматив () стоимости основных проектных работ в % к величине стоимости строительства (реконструкции) по категориям сложности объектов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | до 0,05 | 7,00 | 9,00 | 11,00 | 13,00 | 15,00 |
| 2 | -"- 0,1 | 6,60 | 8,60 | 10,50 | 12,40 | 14,40 |
| 3 | -"- 0,5 | 6,30 | 8,20 | 10,00 | 11,80 | 13,70 |
| 4 | -"- 1,0 | 6,10 | 7,90 | 9,70 | 11,40 | 13,20 |
| 5 | -"- 2,5 | 6,00 | 7,80 | 9,50 | 11,10 | 12,80 |
| 6 | -"- 3,0 | 5,96 | 7,72 | 9,40 | 11,00 | 12,68 |
| 7 | -"- 4,0 | 5,88 | 7,56 | 9,20 | 10,8 | 12,44 |
| 8 | -"- 4,5 | 5,84 | 7,48 | 9,10 | 10,7 | 12,32 |
| 9 | -"- 5 | 5,80 | 7,40 | 9,00 | 10,60 | 12,20 |
| 10 | -"- 6 | 5,54 | 7,12 | 8,70 | 10,28 | 11,86 |
| 11 | -"- 7 | 5,28 | 6,84 | 8,40 | 9,96 | 11,52 |
| 12 | -"- 8 | 5,02 | 6,56 | 8,10 | 9,64 | 11,18 |
| 13 | -"- 9 | 4,76 | 6,28 | 7,80 | 9,32 | 10,84 |
| 14 | -"- 10 | 4,50 | 6,00 | 7,50 | 9,00 | 10,50 |
| 15 | -"- 11 | 4,41 | 5,90 | 7,40 | 8,89 | 10,38 |
| 16 | -"- 12 | 4,31 | 5,80 | 7,30 | 8,79 | 10,26 |
| 17 | -"- 13 | 4,22 | 5,70 | 7,20 | 8,68 | 10,14 |
| 18 | -"- 14 | 4,13 | 5,60 | 7,10 | 8,57 | 10,02 |
| 19 | -"- 15 | 4,03 | 5,50 | 7,00 | 8,47 | 9,90 |
| 20 | -"- 16 | 3,94 | 5,40 | 6,90 | 8,36 | 9,78 |
| 21 | -"- 17 | 3,85 | 5,30 | 6,80 | 8,25 | 9,66 |
| 22 | -"- 18 | 3,75 | 5,20 | 6,70 | 8,15 | 9,54 |
| 23 | -"- 19 | 3,66 | 5,10 | 6,60 | 8,04 | 9,42 |
| 24 | -"- 20 | 3,57 | 5,00 | 6,50 | 7,93 | 9,30 |
| 25 | -"- 25 | 3,10 | 4,50 | 6,00 | 7,40 | 8,70 |
| 26 | -"- 30 | 2,86 | 4,24 | 5,70 | 7,08 | 8,38 |
| 27 | -"- 40 | 2,38 | 3,72 | 5,10 | 6,44 | 7,74 |
| 28 | -"- 50 | - | 3,20 | 4,50 | 5,80 | 7,10 |
| 29 | -"- 60 | - | 3,16 | 4,38 | 5,60 | 6,86 |
| 30 | -"- 70 | - | 3,12 | 4,26 | 5,40 | 6,62 |
| 31 | -"- 80 | - | 3,08 | 4,16 | 5,24 | 6,40 |
| 32 | -"- 90 | - | 3,04 | 4,08 | 5,12 | 6,20 |
| 33 | -"- 100 | - | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| 34 | -"- 110 | - | 2,92 | 3,92 | 4,92 | 5,92 |
| 35 | -"- 120 | - | 2,84 | 3,84 | 4,84 | 5,84 |
| 36 | -"- 130 | - | 2,76 | 3,76 | 4,76 | 5,76 |
| 37 | -"- 140 | - | 2,68 | 3,68 | 4,68 | 5,68 |
| 38 | -"- 150 | - | 2,6 | 3,6 | 4,60 | 5,60 |
| 39 | -"- 160 | - | 2,54 | 3,54 | 4,54 | 5,54 |
| 40 | -"- 170 | - | 2,48 | 3,48 | 4,48 | 5,48 |
| 41 | -"- 180 | - | 2,42 | 3,42 | 4,42 | 5,42 |
| 42 | -"- 190 | - | 2,36 | 3,36 | 4,36 | 5,36 |
| 43 | -"- 200 | - | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 |
| 44 | -"- 250 | - | - | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
| 45 | -"- 300 | - | - | 2,90 | 3,90 | 4,90 |
| 46 | -"- 350 | - | - | 2,80 | 3,80 | 4,80 |
| 47 | -"- 400 | - | - | 2,70 | 3,70 | 4,70 |
| 48 | -"- 450 | - | - | 2,60 | 3,60 | 4,60 |
| 49 | -"- 500 | - | - | 2,50 | 3,50 | 4,50 |
| 50 | -"- 550 | - | - | - | 3,46 | 4,46 |
| 51 | -"- 600 | - | - | - | 3,42 | 4,42 |
| 52 | -"- 650 | - | - | - | 3,38 | 4,38 |
| 53 | -"- 700 | - | - | - | 3,34 | 4,34 |
| 54 | -"- 750 | - | - | - | 3,30 | 4,30 |
| 55 | -"- 800 | - | - | - | 3,24 | 4,24 |
| 56 | -"- 850 | - | - | - | 3,18 | 4,18 |
| 57 | -"- 900 | - | - | - | 3,12 | 4,12 |
| 58 | -"- 950 | - | - | - | 3,06 | 4,06 |
| 59 | -"- 1000 и более | - | - | - | 3,00 | 4,00 |

Таблица 4.2

Базовые удельные показатели

стоимости строительства и проектных работ по индивидуальным проектам объектов жилищного, культурно-бытового, коммунального и производственного назначения (базовый уровень)

Условия  расчета: условная расчетная средняя площадь объекта (базовая) тыс.кв.м

| NN п/п | Наименование объектов по отраслям | Конструктивная характеристика строящегося объекта | Базовые удельные показатели стоимости стр-ва на 1 кв.м общ.пл. (с обще- площад. затратами) в ценах 1991 года (тыс.руб.) | Средняя расчетная стоимость стр-ва объекта в ценах 1991 года (млн.руб.) | Категория сложности объекта проектирования | Усред- ненный норматив стоимости проектных работ (%) | Усред- ненные базовые удельные показатели стоимости проектных работ 1 кв.м общ.пл. в ценах 1991 года (БУПпу) (тыс.руб.) | Приме- чания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Панельные | 1,8 | 18,0 | III | 6,7 | 0,12 |  |
| 1.2 |  | Блочно- панельные | 1,5 | 15,0 | III | 7,0 | 0,10 |  |
| 1.3 |  | Каркасные | 2,0 | 20,0 | III | 6,5 | 0,13 |  |
| 1.4 |  | Каркасные, особо значимые в градострои- тельном отношении | 2,5 | 25,0 | IV | 7,4 | 0,19 |  |
| 1.5 |  | Кирпичные | 1,6 | 16,0 | III | 6,9 | 0,11 |  |
| 1.6 |  | Кирпичные, повышенной комфортности | 2,3 | 23,0 | IV | 7,4 | 0,17 |  |
| 1.7 |  | Монолитные | 2,5 | 25,0 | V | 8,7 | 0,22 |  |
| 1.8 |  | Монолитные, особо значимые в градострои- тельном отношении | 3,5 | 35,0 | V | 7,7 | 0,27 |  |
| 2 | Коттеджи |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Панельные | 2,2 | 22,0 | IV | 7,7 | 0,17 |  |
| 2.2 |  | Кирпичные | 3,0 | 30,0 | IV | 7,1 | 0,21 |  |
| 3 | Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Кирпичные | 1,8 | 18,0 | III | 6,7 | 0,12 |  |
| 3.2 |  | Каркасные | 2,0 | 20,0 | III | 6,5 | 0,13 |  |
| 4 | Объекты народного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Каркасные | 1,7 | 17,0 | IV | 8,2 | 0,15 |  |
| 5 | Объекты здравоохра- нения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Каркасные | 1,9 | 19,0 | IV | 8,1 | 0,15 |  |
| 5.2 |  | Кирпичные | 1,9 | 19,0 | IV | 8,1 | 0,15 |  |
| 5.3 |  | Кирпичные с внутр. каркасом | 2,3 | 23,0 | IV | 7,5 | 0,17 |  |
| 6 | Предприятия торговли и общ. питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Панельные | 2,0 | 20,0 | IV | 8,0 | 0,16 |  |
| 6.2 |  | Каркасные | 2,3-3,3 | 23,0-33,0 | IV | 7,5-6,9 | 0,17-0,23 |  |
| 6.3 |  | Кирпичные | 2,3 | 23,0 | IV | 7,5 | 0,17 |  |
| 6.4 |  | ЛМК | 2,7 | 27,0 | IV | 7,3 | 0,20 |  |
| 7 | Кафе |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Каркасные | 3,0 | 30,0 | III | 5,7 | 0,17 |  |
| 7.2 |  | ЛМК | 3,6 | 36,0 | III | 5,4 | 0,19 |  |

Примечание:

Фактическая  величина базового удельного показателя стоимости проектирования определяется по формуле:

,

где   - усредненный базовый удельный показатель стоимости проектных работ, принимаемый по графе 8 таблицы 4.2;

- поправочный коэффициент, принимаемый по графе 3 таблицы 4.2.1 в зависимости от .

Таблица 4.2.1

Поправочные коэффициенты

к усредненным базовым показателях стоимости проектных работ

| NN п/п | Отношение фактической общей площади индивидуального объекта к базовой () | Значение коэффициента | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0,01 | 1,75 |  |
| 2 | 0,02 | 1,70 |  |
| 3 | 0,03 | 1,65 |  |
| 4 | 0,04 | 1,60 |  |
| 5 | 0,05 | 1,55 |  |
| 6 | 0,07 | 1,50 |  |
| 7 | 0,10 | 1,45 |  |
| 8 | 0,15 | 1,40 |  |
| 9 | 0,25 | 1,35 |  |
| 10 | 0,30 | 1,30 |  |
| 11 | 0,35 | 1,25 |  |
| 12 | 0,55 | 1,15 |  |
| 13 | 0,75 | 1,10 |  |
| 14 | 0,95 | 1,05 |  |
| 15 | 1,0 | 1,0 | Базовый уровень (см.табл.4.2) |
| 16 | 1,5 | 0,95 |  |
| 17 | 2,0 | 0,90 |  |
| 18 | 3,0 | 0,80 |  |
| 19 | 4,0 | 0,70 |  |
| 20 | 5,0 | 0,65 |  |
| 21 | 7,0 | 0,60 |  |
| 22 | 8,0 | 0,55 |  |
| 23 | 9,0 | 0,50 |  |
| 24 | 10,0 | 0,40 |  |
| 25 | более 10,0 | 0,35 |  |
| 26 | 15,0 | 0,50 | IV и V категории |
| 27 | 20,0 | 0,40 |  |
| 28 | более 20,0 | 0,35 | -"- |

Примечания:

Порядок  применения коэффициента:

1.  Определяем значение "n" как отношение фактической и базовой общих площадей объекта.

2.  По значению "n" в графе 3 находим коэффициент .

При  этом интерполяция не производится, а принимается визуально по графе 3 (например. n=032; =1,27).

Таблица 5.1

Стоимость

строительства, проектных и изыскательских работ по объектам для многократного применения (типовым проектам) культурно-бытового, коммунального и производственного назначения (выборочное строительство)

На 1 объект

| NN п/п | Наименование объектов по отраслям | Характе- ристика объекта шифр проекта конструктивная схема | Общая площадь здания (кв.м) | Расчетная стоимость строи- тельства объекта в ценах 1991 года (млн.руб.) | Базовые удельные показа- тели ст-ти строи- тельства 1 кв.м общ. площади в ценах 1991 года (тыс.руб.) | Стои- мость рабочего проекта привязок в ценах 1991 года (тыс.руб.) | Стоимость изысканий в ценах 1991 года (тыс.руб.) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| А. Объекты народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа на 33 класса (1266 уч-ся) | V-79 вар.2 панельная | 8720 | 8,0 | 0,9 | 113 | 41 | Стоимость стр-ва и проектных работ дана |
| 2 | Школа на 22 класса (844 уч-ся) | V-92 панельная | 6950 | 7,2 | 1,0 | 106 | 39 | с общепло- щадочными затратами |
| 3 | Школа-интернат на 11 групп (360 уч-ся) | V-93 панельная | 19890 | 17,2 | 0,9 | 119 | 40 |  |
| 4 | Блок начальных классов (БНК) на 360 уч-ся для пристройки к существ. школам | V-81 каркасн. | 1990 | 1,7 | 0,8 | 29 | 20 |  |
| 5 | БНК на 240 учащихся для пристройки к существ. школам | V-82 панельн. | 2420 | 17 | 0,7 | 29 | 20 |  |
| 6 | БНК на 240 учащихся со столовой на 130 посадочных мест для пристройки к существ. школам | V-83 панельн. | 2460 | 2,2 | 0,9 | 38 | 20 |  |
| 7 | БНК на 12 групп (360-450 учащихся) для пристройки к существ. школам | И-1131А1 панельн., (проект повт. применения) | 2770 | 2,2 | 0,8 | 38 | 20 |  |
| 8 | Столовая на 232 пос. места и спортзал для пристройки к существ. школам | И-1131А2 панельн., (проект повт. применения) | 1190 | 1,4 | 1,2 | 24 | 20 |  |
| 9 | Столовая на 200 пос. мест для пристройки к существ. школам | V-73 каркасн. | 600 | 0,8 | 1,3 | 14 | 20 |  |
| 10 | Столовая на 200 пос. мест и спортзал для пристройки к существ. школам | V-74 каркасн. | 1180 | 1,3 | 1,1 | 21 | 20 |  |
| 11 | Детское дошкольное учреждение (ДДУ) на 12 групп - 280 мест | И-1158 панельн. | 2950 | 3,7 | 1,3 | 60 | 33 |  |
| 12 | ДДУ на 6 групп - 140 мест | И-1194 панельн. (проект повт. применения) | 1880 | 2,7 | 1,5 | 45 | 33 |  |
| 13 | Детский сад террасного типа (для пристройки к жилым домам) | VI-60 панельн. | 2030 | 2,8 | 1,4 | 45 | 33 |  |
| 14 | Плавательный бассейн для пристройки к ДДУ | И-1128А панельн. | 180 | 0,4 | 2,2 | 8 | 33 |  |
| 15 | Детский сад-ясли на 6 групп, 140 мест | VI-62 каркасн. | 2420 | 9,1 | 3,8 | 121 | 34 |  |
| 16 | Детский сад-ясли на 8 групп, 190 мест | VI-63 панельно- каркасн. | 2340 | 10,6 | 4,5 | 139 | 34 |  |
| 17 | Комплекс детского дома на 250 мест | VI-61 панельн. | 9540 | 11,1 | 1,2 | 146 | 38 |  |
| 18 | Специализи- рованный дом ребенка на 10 групп | И-1360 панельн., (проект повт. применения) | 6010 | 22,8 | 3,8 | 251 | 38 |  |
| Б. Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поликлиника на 1100-1400 посещ. в смену | VIII-70 каркасн. | 9600 | 12,6 | 1,3 | 164 | 37 |  |
| 2 | Поликлиника на 750 посещ. в смену | VII-79 каркасн. | 7700 | 9,9 | 1,3 | 130 | 37 |  |
| 3 | Детская поликлиника на 320 посещ. в смену | VII-80 каркасн. | 7020 | 9,3 | 1,3 | 124 | 31 |  |
| 4 | Стоматологи- ческая поликлиника на 1300 посещ. в смену | VII-78 каркасн. | 9940 | 13,7 | 1,4 | 179 | 37 |  |
| 5 | Стоматологи- ческая поликлиника детская на 450 посещ. в смену | VII-82 каркасн. | 7510 | 10,3 | 1,4 | 135 | 37 |  |
| 6 | Взросло- детская поликлиника на 570 посещ. в смену | 82/1862 каркасн. | 6200 | 11,6 | 1,9 | 150 | 37 |  |
| 7 | Подстанция скорой медицинской помощи на 20 машино-мест | 11-89-2212 каркасн. (проект повт. применения) | 3540 | 11,1 | 3,1 | 144 | 34 |  |
| В. Объекты физкультуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плавательный бассейн с 2 ваннами | И-1335 панельн. | 3630 | 5,1 | 1,4 | 80 | 34 |  |
| 2 | ФОК (блок- секционный), Орехово- Борисово, м-н 11Е | Проект повт. применения ЛМК | 6900 | 15,8 | 2,3 | 170,0 | 34 |  |
| 3 | ФОК (блок- секционный) по Сухонской ул. | Проект повт. применения ЛМК | 5700 | 11,7 | 2,1 | 130,0 | 32 |  |
| 4 | ФОК (блок- секционный) по Булатниковской ул. | Проект повт. применения ЛМК | 5000 | 10,4 | 2,1 | 118,0 | 32 |  |
| Г. Объекты торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Специализированный (промтоварный) магазин торговой площадью 1800-2010 м | IX-21-11 каркасн. | 4130 | 4,9 | 1,2 | 78 | 33 |  |
| 2 | Универсам торговой площадью 1150 м | И-1155 ЛМК (проект повт. прим.) | 3250 | 9,5 | 2,9 | 151 | 34 |  |
| 3 | Универсам торговой площадью 1000 м | И-1254 каркасн. (проект повт. применения) | 5040 | 3,7 | 0,7 | 71 | 34 |  |
| 4 | Павильон для мелкорознич- ной торговли | И-1247 ЛМК (проект повт. прим.) | 240 | 3,0 | 12,4 | 31 | 16 |  |
| 5 | Крытый рынок на 100 торг. мест | IX-40 каркасн. | 2500 | 5,1 | 2,0 | 95 | 34 |  |
| 6 | Магазин "Овощи- фрукты" торг. площадью 250 м для пристройки к жилым домам | Проект повт. применения | 1260 | 1,6 | 1,3 | 28 | 18 |  |
| 7 | Пекарня мощностью 2,4 т/12 час с торговым залом | XIV-2 ЛМК | 580 | 2,2 | 3,8 | 36 | 33 |  |
| 8 | Пекарня мощностью 2,4 т/12 час, пристроенная к универсаму | XIV-3 ЛМК | 480 | 2,1 | 4,4 | 35 | 20 |  |
| 9 | Отдельно стоящая 2-этажная пекарня мощностью 2,4 т/12 час с торговым залом | XIV-2В ЛМК | 590 | 1,6 | 2,7 | 27 | 33 |  |
| 10 | Пекарня 2-этажная мощностью 2,4 т/12 час, пристроенная к универсаму | XIV-3В ЛМК | 470 | 1,6 | 3,4 | 28 | 33 |  |
| Д. Объекты общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кафе быстрого обслуживания на 32 места зимой и 94 места летом | И-1208 ЛМК (проект повт. прим.) | 175 | 0,7 | 4,0 | 13 | 33 |  |
| 2 | Базовое предприятие для снабжения школьных столовых | IX-34 каркасн. | 4110 | 4,2 | 1,0 | 68 | 33 |  |
| Е. Культурно-просветительские учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кинотеатр* 2-зальный, Ново-Косино | Каркасн. кирпичн. металл. индив. |  | 13,0 |  | 1140 | 42 | Ориентиро- вочная стоимость проектных работ определена на основании Порядка и учитывает все стадии индивиду- ального проектиро- вания (без усложня- ющих факторов) |
| 2 | Кинотеатр* 3-зальный, Орехово- Борисово, м-н 10, кор.18 | -"- |  | 17,0 | - | 1400 | 46 | -"- |
| Ж. Объекты бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | VIII-02П панельн. | 2140 | 2,4 | 1,1 | 40 | 34 |  |
| 2 | Здание ателье пошива и ремонта одежды | VIII-08 панельн. | 2340 | 2,0 | 0,9 | 34 | 33 |  |
| 3 | Районное отделение милиции | И-1262 панельн. (проект повт. прим.) | 2730 | 4,5 | 1,6 | 72 | 33 |  |
| 4 | Пожарное депо на 6 выездов | 9-84-7708 каркасн. (проект повт. прим.) | 2990 | 3,5 | 1,2 | 56 | 33 |  |
| 5 | Здание аптеки и библиотеки | И-1154 панельн. (проект повт. прим.) | 2900 | 2,5 | 0,9 | 41 | 33 |  |
| 6 | Сбербанк*, Митино, м-н 6 | Индивид. | 310 | 1,0 | 3,1 | 97 | 16 | Ориентиро- вочная стоимость проектных работ определена на основании Порядка и учитывает все стадии индивиду- ального проектиро- вания (без усложня- ющих факторов) |
| 7 | Банно-оздоро- вительный комплекс на 250 мест*, Ферганская ул. | Индивид. | - | 10,4 | - | 900 | 34 | -"- |
| З. Объекты производственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Районная АТС на 20-30 тыс. номеров | 6-86-118 панельн. | 4830 | 4,6 | 1,0 | 74 | 38 |  |
| 2 | Платный моечный пункт для легковых автомобилей индив. пользования | XV-7 каркасн. | 680 | 1,0 | 1,5 | 18 | 16 |  |
| 3 | Комплексная трансформа- торная подстанция с 2 трансфор- маторами мощностью до 630 кВа | БКТПу2х630 панельн. | 50 | 0,1 | 2,7 | 18 | 16 |  |
| 4 | Распредели- тельный пункт 10 кВ, совмещенный с трансформа- торной подстанцией 2х630 кВа | РТП-82/89 сб. ж/б изд. | 140 | 0,4 | 2,8 | 8 | 16 |  |
| 5 | Центральный тепловой пункт (ЦТП) | 30-77-7633 30-81-7633/1 сб. ж/б изд. (проект повт. прим.) | 270 | 0,5 | 1,9 | 9 | 16 |  |
| 6 | Центральный тепловой пункт систем тепло- снабжения, вариант 1 | ОСТО-86-12106 сб. ж/б изд. | 220 | 0,6 | 2,5 | 9 | 16 |  |
| 7 | -"- вариант 2 | ОСТО-86-12106 сб. ж/б изд. | 270 | 0,7 | 2,4 | 13 | 16 |  |
| 8 | Склад (промтоварный) и администра- тивно-бытовой корпус Главмосторга | БГИ-88-2201 каркасн. (проект повт. прим.) | 19460 | 42,7 | 2,2 | 456 | 32 |  |
| 9 | АЗС* на 500 заправок в сутки (стоимость оборудования 30%) Ленинградское ш, вл.63 | Индивид. каркасн. | - | 2,9 | - | 190 | 16 | Ориентиро- вочная стоимость проектных работ определена на основании Порядка и учитывает все стадии индивиду- ального проектиро- вания (без усложняю- щих факторов) |
| 10 | Автодормех- база* на 150 машиномест, Первомайская ул. | Индивид. смешанная | - | 22,5 | - | 1420 | 38 | -"- |
| 11 | Гараж-стоянка* на 115 машиномест | Индивид. каркасн. | 4300 | 2,6 | 0,6 | 250 | 33 | -"- |
| 12 | РТС* мощностью 400 гкал/час (стоимость оборудования 45%), Митино | Индивид. каркасн. | - | 90,0 | - | 2340 | 41 | -"- |
| 13 | Овощехрани- лище* на 2000 т | Повт.прим. сб .ж/б | 3900 | 13,7 | 3,5 | 970 | 33 | -"- |

Примечания:

1.  Сметная стоимость строительства, включая освоение, инженерное обеспечение и благоустройство территории, принята в ценах 1991 года исходя из стоимости 1984 года, приведенной в территориальном каталоге, с усредненным переходным коэффициентом 4,5.

2.  Приведенные в таблице показатели стоимости рабочих проектов привязок определены с учетом частичной переработки типового проекта с усредненным коэффициентом 0,25 (п.3.9 Порядка). При переработке типового проекта в больших (меньших) объемах данные гр.7 по согласованию с заказчиком могут быть увеличены до 2 раз (0,5/0,25=2), или уменьшены до 2,5 раз (0,25/0,10=2,5) в зависимости от объема переработки типового проекта.

3.  В таблице приведены показатели по стоимости проектных работ при выборочном строительстве отдельных объектов. При использовании показателей данной таблицы для определения стоимости строительства и проектных работ по объектам, размещенным в застройках, применять к значениям гр.5 и 7 корректирующий коэффициент 0,85.

4.  В таблицу 5.1 включен ряд объектов индивидуального проектирования (кинотеатры, РТС, гаражи и др.), обозначенные "*", по которым показатели стоимости строительства и проектирования приведены как справочный материал.

Таблица 6.1

Базовые удельные показатели стоимости строительства,

проектных и изыскательских работ для инженерных сетей и сооружений

| NN п/п | Наименование объекта |  | Едини- ца изме- рения | Базовая удельная ст-сть стр-ва | Базовая удельная стоимость проектных работ на ед. изм. в ценах 1991 года (руб.) |  |  |  |  | Базовая удельная ст-ть изыскат. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ед. изм. в ценах 1991 года (тыс.руб.) | Всего | ТЭО | П | РД | РП | работ на ед. изм. в ценах 1991 года (руб.) |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Водопроводные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) из стальных труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметром до 400 мм |  | 1 п.м | 2,1 | 203 | 30 | 71 | 102 | 154 | 63 | Стоимость строительства |
|  | -"- | до 600 мм |  | 2,3 | 223 | 33 | 78 | 112 | 169 |  | водопровода из стальных |
|  | -"- | до 1000 мм |  | 2,8 | 272 | 41 | 95 | 136 | 207 |  | труб учитывает |
|  | -"- | более 1000 мм |  | 3,3 | 320 | 48 | 112 | 160 | 243 |  | нанесение внутренней изоляции |
|  | в) из железобетонных труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметром до 600 мм |  |  | 1,5 | 146 | 22 | 51 | 73 | 111 |  |  |
|  | -"- | до 1000 мм |  | 2,4 | 233 | 35 | 82 | 117 | 177 |  |  |
|  | -"- | более 1000 мм |  | 3,2 | 310 | 46 | 109 | 155 | 236 |  |  |
| 2 | Газопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметром до 300 мм |  | -"- | 1,2 | 116 | 17 | 41 | 58 | 88 | 63 |  |
|  | -"- | до 600 мм |  | 1,5 | 146 | 22 | 51 | 73 | 111 |  |  |
|  | -"- | более 600 мм |  | 1,8 | 175 | 26 | 61 | 88 | 133 |  |  |
| 3 | Канализационные сети и коллекторы (в т.ч. водостоки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) из асбоцементных труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметром до 300 мм |  | 1 п.м | 0,9 | 87 | 14 | 30 | 44 | 66 | 77 |  |
|  | -"- | более 300 мм |  | 1,3 | 126 | 19 | 44 | 63 | 96 |  |  |
|  | б) из керамических труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметром до 300 мм |  |  | 1,1 | 107 | 15 | 37 | 54 | 81 |  |  |
|  | -"- | более 300 мм |  | 1,5 | 146 | 22 | 51 | 73 | 111 |  |  |
|  | в) из железобетонных труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметром до 600 мм |  |  | 1,3 | 126 | 19 | 44 | 63 | 96 |  |  |
|  | -"- | до 1000 мм |  | 2,1 | 204 | 30 | 71 | 102 | 155 |  |  |
|  | -"- | до 2000 мм |  | 3,0 | 291 | 44 | 102 | 146 | 221 |  |  |
|  | -"- | до 2500 мм |  | 3,8 | 369 | 55 | 129 | 185 | 280 |  |  |
| 4 | Тепловые сети в проходных и непроходных каналах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметром до 400 мм |  | -"- | 3,0 | 286 | 43 | 100 | 143 | 217 | 63 |  |
|  | -"- | до 1000 мм |  | 5,7 | 553 | 83 | 194 | 277 | 420 |  |  |
|  | -"- | более 1000 мм |  | 8,5 | 825 | 124 | 289 | 413 | 628 |  |  |
| 5 | Электрические сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка 1 электрического кабеля 10 кВ |  | -"- | 0,08 | 7,2 | 1 | 2,5 | 3,6 | 5,5 | 32 | Стоимость стр-ва 1 п.м прокладки каждого последующего кабеля при их одновремен- ной прокладке в одной траншее - 64 руб., проекти- рования - 6,2 руб. |
| 6 | Сети связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля в одноотверстной канализации из асбоцементных труб |  | 1 п.м | 0,04 | 3,5 | 0,5 | 1,2 | 1,8 | 2,7 | 32 | Стоимость стр-ва 1 установки злектро- защиты |
|  | Стоимость каждого последующего кабеля при многоотверстной канализации |  |  | 0,02 | 1,7 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,3 |  | подземных коммуникаций от коррозии равна 79,1 тыс.руб., |
|  | Прокладка телефонной канализации |  | -"- | 0,01 | 0,8 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |  | проектных работ - 9,8 тыс.руб. |
| 7 | Городские дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезжая часть на бетонном основании из бетона М-300 с земляными работами, тротуарами, бортовым камнем, асфальтобетонным покрытием и дорожным обустройством, электрическим освещением |  | м | 0,22 | 22 | 3,3 | 7,7 | 11 | 17,0 | 5 |  |
|  | То же, на основании из тощего бетона и щебня |  |  | 0,18 | 18 | 2,7 | 6,3 | 9 | 14,0 | 5 |  |
| 8 | Коллекторы, сооружаемые щитовым способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глубина заложения до 6 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр щита (м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,0 |  | 1 п.м | 4,1 | 398 | 80 | 139 | 199 | 279 | 149 |  |
|  | 2,6 |  |  | 7,0 | 674 | 135 | 236 | 337 | 472 |  |  |
|  | 3,6 |  |  | 10,9 | 1057 | 210 | 370 | 529 | 740 |  |  |
|  | 4,0 |  |  | 17,2 | 1668 | 334 | 584 | 834 | 1168 |  |  |
|  | 5,2 |  |  | 19,0 | 1843 | 368 | 645 | 922 | 1290 |  |  |
| 9 | Коммуникационные тоннели (коллекторы) для подземных коммуникаций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) площадь сечения до 6 м (2,1х2,1; 2,5х2,1) |  | 1 п.м | 4,6 | 446 | 89 | 156 | 223 | 312 | 77 | Цены учитывают только сооружение конструкций |
|  | б) площадь сечения до 10 м (3,0х2,1; 3,6х2,1) (4,2х2,1; 2,5х2,5) (3,0х2,5; 3,6х2,5) (2,5х3,2; 3,0х3,2) |  |  | 5,4 | 519 | 104 | 182 | 260 | 363 | 77 | коллектора открытым способом без монтажа труб и кабелей |
|  | в) площадь сечения более 10 м (3,6х3,2; 4,2х3,2; 3,6х3,6; 4,2х3,6; 4,9х3,2) |  |  | 8,7 | 839 | 168 | 294 | 420 | 587 | 77 |  |
| 10 | Транспортные тоннели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) одноочковые: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тоннельная часть |  | м | 2,9 | 265 | 53 | 93 | 133 | 186 | 32 |  |
|  | - рамповая часть |  |  | 11,2 | 1009 | 202 | 353 | 505 | 706 |  |  |
|  | б) двухочковые глубокого заложения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тоннельная часть |  | -"- | 5,2 | 470 | 94 | 165 | 235 | 329 | 50 |  |
|  | - рамповая часть |  |  | 26,1 | 2353 | 470 | 824 | 1177 | 1647 |  |  |
| 11 | Пешеходные подземные переходы |  | -"- | 5,4 | 520 | 104 | 182 | 260 | 364 | 50 |  |
|  | То же, в сложных условиях или нетиповые с гранитно- мраморной отделкой |  |  | 7,8 | 761 | 152 | 266 | 381 | 533 |  |  |
| 12 | Пешеходные мосты |  | -"- | 3,0 | 292 | 58 | 102 | 146 | 204 | 32 |  |
| 13 | Путепроводы и эстакады |  | -"- | 3,6 | 350 | 70 | 123 | 175 | 245 | 32 |  |
| 14 | Городские водоемы |  | м | 1,1 | 83 | 12 | 29 | 41 | 58 | 5 |  |
| 15 | Набережные |  | п.м | 8,4 | 756 | 151 | 264 | 380 | 575 | 77 | При гранитной облицовке стоимость стр-ва принимается с коэф. 1,5, стоимость проектиро- вания - 1,3 |

Примечания:

1.  БУПп транспортных сооружений и коммуникационных тоннелей рассчитаны для IV категории сложности.

При  проектировании их в ЛПЗП или свободной от застройки и подземных коммуникаций территории (III категория сложности) к БУПп применять коэффициент 0,85.

При  проектировании в затесненной застройке с применением индивидуальных конструкций, развитого подземного пространства (V категория сложности) к БУП применять коэффициент 1,2.

2.  БУПп городских дорог рассчитаны для III категории сложности.

При  проектировании дорог на свободной от застройки территории или с уклонами до 40% (II категория сложности) к БУП применять коэффициент 0,85.

3.  Стоимость ТЭО для инженерных сетей, дорог, водоемов принята в размере 15%, для инженерных сооружений (коллекторы при щитовой проходке, коммуникационные и транспортные тоннели, пешеходные переходы, путепроводы, эстакады) - в размере 20% от общей стоимости проектных работ.

4.  При проектировании в ЛПЗП или на территории, свободной от застройки и существующих подземных коммуникаций (II категория сложности), применять коэффициент 0,8.

При  проектировании сетей вблизи наземных или подземных сооружений, с пересечением железных дорог или метрополитена, с применением закрытой проходки, совмещенной прокладки коммуникаций (IV категория сложности) применять коэффициент 1,2.

5.  Базовые показатели стоимости проектирования городских дорог рассчитаны для III категории сложности при проектировании в застроенных районах с уклонами рельефа более 40%.

При  проектировании на свободной от застройки территории или с уклонами рельефа до 40% (II категория) следует применять коэффициент 0,8.

6.  При определении стоимости строительства необходимо учитывать следующие факторы, усложняющие строительство, в том числе:

-  в сложных условиях с использованием спецметодов (замораживание, кессон и т.п.) следует применять коэффициент до 1,3;

прокладку  инженерных сетей на глубине до 4,0 м, выполнение щитовой проходки - до 6,0 м (при большей глубине заложения следует применять коэффициент 1,2).

7.  Затраты на освоение участка и подготовительные работы приняты для нормальных условий. При стесненных и сложных условиях применять коэффициент 1,15.

8.  Базовые показатели учитывают устройство байпасов при прокладке коммуникаций в застроенной части города. При строительстве на свободной территории применять коэффициент 0,8.

Приложение 2

Перечень объектов-представителей

по таблицам 4.1 и 4.2 приложения 1

| NN п/п | Наименование объекта | Пункт табл.4 | Адрес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома | 1.1 | Орехово-Борисово, м-н 9Д, кор.1 |  |
|  |  | 1.2 | Печатники, м-н 35В, кор.57, 58 |  |
|  |  | 1.3 | Каляевская ул., вл.10-16, кор.5А |  |
|  |  | 1.4 | Проспект Буденного, кор.1, 2 |  |
|  |  | 1.5 | Новосущевская ул., вл.10-12 |  |
|  |  | 1.6 | Неопалимовский пер, вл.1-3 |  |
|  |  | 1.7 | Каширское шоссе, м-н 4А, кор.121 |  |
|  |  | 1.8 | Кронштадтский б-р, вл.20-24, кор.А |  |
| 2 | Коттеджи | 2.1 | Коттеджи из изделий домов серии П44 |  |
| 3 | Детские дошкольные учреждения | 3.1 | Пос.Юность Щелковского р-на Московской области |  |
|  |  | 3.2 | Зоологический пер., вл.10 |  |
| 4 | Объекты народного образования | 4.1 | Музыкальная школа Коровинское ш., вл.17-19 |  |
| 5 | Объекты здравоохранения | 5.1 | Санаторий-профилакторий, Нагатино, кв.16 |  |
|  |  | 5.3 | Лечебно-диагностический корпус, ул.Толбухина, вл.3 |  |
|  |  |  | Роддом по 4-му Вятскому пер. (150 коек) |  |
|  |  |  | Роддом по ул.Цюрупы (250 коек) |  |
|  |  |  | Роддом на территории больницы N 29, Госпит. пл. (194 койки) |  |
| 6 | Предприятия торговли и | 6.1 | Отрадное, м-н 4И, ул.Декабристов, 7 |  |
|  | общественного питания | 6.2 | Кутузовский пр., вл.16 |  |
|  |  | 6 | Торговый центр, Сев.Бутово, м-н 6 |  |
|  |  | 6.3 | Загорск, м-н Северный, кв.2, кор.11 |  |
|  |  | 6.4 | Бирюлево, м-н 2, ул.Донбасская |  |
|  |  | 7.2 | Кафе, Митино, м-н 3, кор.18 |  |

Приложение 3.

Примеры расчета

стоимости строительства и ПИР индивидуальных объектов на основе Рекомендаций

В  качестве примера расчета принят кирпичный жилой дом повышенной комфортности общей площадью 4,0 тыс.кв.м ().

I  вариант.

По  таблице 4.1 определяется значение БУПс и категория сложности по конструктивным характеристикам объекта:

БУПс  = 2,5 тыс.руб./кв.м  (графа 4),

IV  категория сложности    (графа 5).

Стоимость  строительства определяется по величине БУПс и общей площади объекта (в ценах 1991 года):

По  таблице 4.1.1 находим: - для объекта со стоимостью строительства 10,0 млн.руб. - 9,0%.

Полная  стоимость проектных работ в текущих ценах определяется по формуле раздела 6.2 и действующего не 01.01.93 коэффициента инфляции 5.5:

или  округленно - 5 млн.руб.

Стоимость  изысканий определяется по соответствующим аналогам по таблице 2.1 или 5.1.

II  вариант.

По  таблице 4.2 определяется значение БУПс и категория сложности по конструктивным характеристикам объекта:

БУПс  = 2 тыс.руб./кв.м  (графа 4),

IV  категория сложности  (графа 6).

Стоимость  строительства определяется по величине БУПс и общей площади объекта (в ценах 1991 года):

По  графе 8 таблицы 4.2 в соответствии с конструктивными характеристиками объекта находим БУПпу - 0,19 тыс.руб./кв.м.

По  соотношению фактической площади объекта к базовой

.

По  графе 2 таблицы 4.2.1 по величине "n" с помощью визуальной интерполяции находим коэффициент (графа 3).

Полная  стоимость проектных работ в текущих ценах определяется по формуле (раздел 6.2) и действующему коэффициенту инфляции 5,5:

или округленно - 5,0 млн.руб.

Стоимость  изысканий определяется по соответствующим аналогам по таблице 2.1 или 5.1.

Примеры  расчета выполнены в декабре 1992 года.

Текст документа сверен по:

"Рекомендации по определению укрупненных

показателей стоимости строительства,

изыскательских и проектных работ (базовые

цены) для составления титульных списков ПИР

по объектам, расположенным в Москве и

Лесопарковом защитном поясе и финансируемым

за счет средств городского (муниципального) бюджета"

МРР-3.1.03-93,

Москва, 1993 год